| Formulación Proyecto de Inversión No. 471 | Caja de la Vivienda Popular Oficina de Planeación |
| --- | --- |

TITULACIÓN DE PREDIOS Y GESTIÓN DE URBANIZACIONES

El proyecto busca que la Caja de la Vivienda Popular pueda brindar opciones para la democracia urbana, materializada en la titularidad e infraestructura de las urbanizaciones del Distrito Capital.

|  | TABLA DE CONTENIDO |
| --- | --- |

1.	El proyecto en la estructura del  Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para Todos	3

2.	Identificación del problema y justificación	4

3.	Antecedentes y descripción de la situación actual	7

4.	Localización	12

5.	Población, zona afectada, grupo objetivo	16

6.	Planteamiento y selección de alternativas	17

7.	Objetivos del proyecto	19

8.	Metas del proyecto	20

9.	Indicadores del proyecto	37

10.	Costos de financiamiento	39

11.	Descripción del proyecto	62

12.	Estudios que respaldan la información del proyecto	67

13.	Beneficios del proyecto	68

14.	Aspectos institucionales y legales	69

15.	Aspectos ambientales	70

16.	Sostenibilidad del proyecto	71

17.	Datos del responsable del proyecto	72

18.	Control de cambios	73

| Capítulo |  |
| --- | --- |
| 1 |  |

# El proyecto en la estructura del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para Todos

- Plan de Desarrollo Distrital:  Bogotá Mejor para Todos

- Pilar 2:   Democracia Urbana.

| Pilar/eje | Programa PDD | Meta PDD | Metas Proyecto de Inversión |
| --- | --- | --- | --- |
| Democracia Urbana | Intervenciones Integrales de Hábitat | Titular 10.000 predios | Titular 10.000 predios |

- Fuente: PDD Bogotá Mejor para todos 2016-2020

| Capítulo |  |
| --- | --- |
| 2 |  |

# Identificación del problema y justificación

Las condiciones críticas del hábitat físico en que debe desenvolverse la vida de la población con carencia de recursos económicos para adquirir vivienda.  Por otra parte, los intentos que se han venido haciendo para poner y ejemplificar modos de superación de esas condiciones, compatibles con las expectativas de la gente, con su derecho a participar de las soluciones a sus problemas y con la idea de un desarrollo más equitativo para la sociedad, forman parte de la problemática de lo que podemos llamar como vivienda de origen popular espontánea o vivienda de origen informal.

Una de las funciones primordiales del Estado es la de propiciar el acceso democrático y formal a la propiedad predial por parte de sus habitantes, con el fin de asegurar la estabilidad, seguridad y unidad familiar, base de la organización social.

Visto como problema social la cuestión radica en las condiciones y mecanismos de la apropiación del territorio urbano y, sobre todo, en la protección, el reconocimiento o la represión por parte del Estado de estos mecanismos y condiciones, por lo tanto el problema del suelo se convierte en el problema de la propiedad privada, entendiendo por propiedad privada el arreglo institucional que permite a una persona decir “esto es mío” y que existan altas probabilidades de que las expectativas de ese dicho sean respetadas, adquirir una vivienda entonces significa poder gozar de un bien y, al mismo tiempo, la capacidad de excluir a otros del mismo bien.

Según la Encuesta Multipropósito para Bogotá (EMB) realizada por el DANE, en la ciudad habitan 2,4 millones de hogares. Dicha encuesta indica que el 9,1% (220.801) de los hogares bogotanos presentan algún tipo de carencia habitacional. De estos, el 3,6% requieren de una nueva vivienda, es decir, están en déficit cuantitativo y el 5,5% necesitan mejorar la vivienda que tienen, pues padecen déficit cualitativo. En atención a lo anterior se establece que la mayor participación sobre el déficit lo tienen las privaciones cualitativas, con un 60,4%, en tanto, que las cuantitativas representan el 39,6%.

El manejo de la tierra urbana requiere un amplio conjunto de políticas en vez de un enfoque fragmentario que trate de dar solución a problemas puntuales.  Por lo tanto un plan de desarrollo debe contener entre sus planteamientos la titulación de predios, como el proceso que permita acceder a la propiedad del suelo, que en el caso de los sectores de origen informal debe ser comprendida como parte del proceso de urbanización.  Si se analiza la situación de la mayoría de ciudades colombianas, se aprecia que los verdaderos constructores y planificadores han sido los habitantes de menores recursos económicos.

En el anterior orden de ideas se tiene que desde hace varias décadas la historia del desarrollo urbano está caracterizado por dos formas generales de acceso a la vivienda: la institucional (la adjudicación) y la informal (la invasión) esta última sustentada en la auto-construcción que ha sido un común denominador en las ciudades donde están ubicados los asentamientos de origen informal constituidos por personas de escasos recursos quienes por las condiciones políticas y/o económicas del país se han visto en la necesidad de habitar terrenos que no le corresponden donde construyen sus casas en cualquier material (ladrillo, madera, cartón, latas, etc.), en lugares que tienen las características que vemos en los cinturones de miseria, alejados del desarrollo de la ciudad, con difíciles vías de acceso, servicios públicos precarios y sin contar con un título que les garantice la propiedad sobre tales viviendas para incluirse y ser parte de la ciudad en que viven.

Las intervenciones integrales para el desarrollo, recuperación, mejoramiento y transformación en la ciudad y sus bordes, refieren a la gestión de proyectos que mejoren la accesibilidad de todos los ciudadanos a un hábitat y vivienda digna, propendiendo por la generación de estructuras urbanas que optimicen el espacio público, los equipamientos, la infraestructura de transporte y servicios públicos en la ciudad y en el ámbito metropolitano.

Lo anterior permitirá integrar funcionalmente piezas de ciudad en las escalas, local, zonal, urbana y regional y que la población se beneficie de la oferta equilibrada de bienes y servicios públicos.

ARBOL DEL PROBLEMA

HOGARES SIN DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA

Políticas Fragmentas

Alto Costo del Suelo

Acelerado Proceso de Urbanización

Bajos Recursos de los Habitantes

Déficit predios titulados y vivienda adecuada

Ausencia de Mecanismos de apropiación del territorio

Proceso desordenado de Urbanización

Ocupación de territorios en condiciones físicas y urbanas no aptas para el desarrollo integral

En este sentido este proyecto tendrá tres componentes fundamentales a saber:

- Transferencia de Zonas de Cesión.

- Cierre de Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP.

- Titulación de Predios

Dichos componentes convergen para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos”, en relación al programa de intervenciones de mejoramiento integral descritas tercer componente, en donde se desarrollara mediante el apoyo a los procesos de legalización o regularización urbanística, reasentamientos, titulación y formulación de intervenciones integrales, donde converjan la dotación de equipamientos urbanos o espacio público de calidad, y las acciones de mejoramiento de vivienda y del entorno urbano. Estas acciones están dirigidas a fortalecer la seguridad y la convivencia, y las actividades económicas y socioculturales.

| Capítulo |  |
| --- | --- |
| 3 |  |

# Antecedentes y descripción de la situación actual

Es claro que para poder acceder a ese refugio de protección de la vida que es “Mi Casa”, es decir para poder procurarse ese espacio privado se requiere que converjan diversos factores como son el trabajo, los ingresos, el ahorro y la iniciativa, y de cómo cada ciudadano combine estos factores dependerá el acceso al mercado de la vivienda, de los lotes, y al autoconstrucción por desarrollo progresivo.

En una de las revistas de Planeación y Desarrollo del año de 1972, se manifiesta que: “Nuestro planteamiento parte de la afirmación de que estos asentamientos son la resultante de la incapacidad del Sistema Político para satisfacer la demanda de habitabilidad de una creciente población, producto esencial de la rápida urbanización. La Incapacidad del Sistema Político, definido éste en términos estructurales, no ideológicos se explica por lo reciente y acelerado del proceso de urbanización en América Latina (este hecho no ha permitido que las instituciones políticas y sociales se reestructuren) y por las características de la distribución de la población, la cual en gran parte determinó las demandas y los apoyos del Sistema”.

Aproximadamente a finales de los años cincuenta y comienzo de los sesenta casi la totalidad de la invasiones de terrenos en Colombia, eran de tipo acumulativo, donde la barriada era el producto de una lenta adición de vivienda; ya en la década de los setenta la forma como se llevaban a cabo las invasiones de terrenos urbanos, fueron más indicadores de una tendencia a la organización por parte de quienes participaban en ella, donde se observaban con frecuencia las invasiones por asalto, estos grupos de personas organizados invadían un terreno por un periodo de tiempo corto y así podían servir de orientación para los nuevos migrantes en lo que a materia de lucha por un techo o casa se refería.

Es fundamental concebir los asentamientos de origen informal, no como algo ajeno o diferente de la ciudad sino como parte de ella, ya que son “el desarrollo de un rápido proceso de urbanización en sociedades transicionales y dependientes. Como conclusión debe ser posible entender que el objeto real de nuestra atención es la ciudad, considerada como un todo (con sus partes en diversas etapas de evolución) Las barriadas, como el área central, los suburbios de alto costo o las zonas industriales, no se dan aisladas, sino en la relación o interacción mutua que constituye el fenómeno urbano1.”

En la ciudad de Bogotá, históricamente se han adelantado programas y proyectos que atienden los desarrollos de origen informal en zonas determinadas y distintos niveles de acción. En síntesis, algunas de las acciones de titulación y escrituración más importantes para la consolidación de sectores urbanos deficitarios responden a:

- Mejorar las condiciones de titularidad de los sectores periféricos.

- Reconocer los desarrollos ilegales existentes previo cumplimiento de las obligaciones.

- Estructurar un programa de asistencia jurídica, técnica y social, que permita la obtención de los títulos de propiedad por uno de los mecanismos consagrados en la legislación actual, tanto de predios de particulares como los proyectos urbanísticos que ha construido la CVP.

Desde el Acuerdo 6 de 1.998, la Caja de la Vivienda Popular asumió la responsabilidad de coordinar las acciones requeridas para la titulación predial en el Distrito Capital; igualmente en el Artículo 289 del POT, en el cual se establece como componente principal las condiciones individuales de la unidad de vivienda abarcando la condición de la tenencia y la titularidad de los predios.

La Encuesta Multipropósito para Bogotá (EMB) indica que en 8 de las 19 localidades urbanas el déficit se sitúa por encima del promedio de la ciudad. La localidad donde este es mayor es Santa Fe con el 16,8%, seguida de Ciudad Bolívar con el 16,0%, Usme con el 14,3% y San Cristóbal con el 13,6%. En contraste, las localidades con menor déficit fueron Teusaquillo con el 2,3%, Chapinero con el 3,3%, Antonio Nariño con el 4,3% y Puente Aranda con el 4,7%.

Ahora bien, dentro del estudio predial hecho para las Urbanizaciones Sierra Morena y Arborizadora Alta, se ha encontrado que existen varios predios afectados por zajones, redes matrices, e instalaciones propias del Acueducto, los cuales han sido verificados técnica y jurídicamente, en el marco del saneamiento predial, se hace necesario legalizar y actualizar la tenencia de los predios dentro de proceso normalización de inmuebles de las Entidades.

De otro lado la Misión de la Caja de Vivienda Popular se orienta a ejecutar las políticas de la Secretaría del Hábitat en los programas de mejoramiento de barrios, mejoramiento de vivienda, titulación, urbanizaciones y reasentamientos humanos, mediante la aplicación de los instrumentos técnicos, jurídicos y sociales, con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios legalizados de origen informal o en zonas de alto riesgo no mitigable.

Estos dos derroteros tanto de la política de esta Alcaldía como de las determinaciones misionales a las que nos aproximamos, están hoy gravitando en medio del lanzamiento de iniciativas del Gobierno Nacional por concretar esfuerzos en distintos niveles territoriales y abordar soluciones siempre atrasadas de brindar un hogar a cientos de miles de colombianos.

Descripción de la situación actual

La falta de titulación predial y gestión integral de urbanizaciones, no permite la aplicación de la política de vivienda ni de la canalización de recursos por parte de la oferta financiera local, generando procesos constructivos prolongados que dependen de los limitados recursos de los hogares, suscitando un desarrollo constructivo discontinuo, con frecuentes cambios en la mano de obra y en los tipos de materiales, repercutiendo en la baja calidad estructural de la vivienda.

En relación con los procesos de urbanización informal, se encuentra que aproximadamente el 21% del suelo urbano de la ciudad ha sido urbanizado de manera informal. Estos asentamientos se caracterizan por condiciones agudas de pobreza y presentan problemas de accesibilidad y conexión con los circuitos urbanos los cuales se agravan por la ubicación de algunos de estos asentamientos en zonas de alto riesgo. Adicionalmente se observa déficit de espacio público y equipamientos para la prestación de los servicios sociales, viviendas en condiciones no aptas para la habitabilidad y que por tanto requieren de mejoramiento.

La informalidad crece y la respuesta de la administración es limitada y dispersa, lo cual impide contrarrestar dicho fenómeno y dar una solución de fondo a las necesidades de la población y a la contención de procesos desarticulados de crecimiento urbano.

Así las cosas, hasta la fecha la Caja de la Vivienda Popular brindó el acompañamiento integral a las familias para obtener los siguientes resultados.

Tabla 1: Títulos Obtenidos por Mecanismo

Periodo 2008 – 2012

| MECANISMO DE TITULACIÓN | TOTAL POR MECANISMO |
| --- | --- |
| Cesión a Título Gratuito | 4.273 |
| Prescripción Adquisitiva de Dominio (Demandas de Pertenencia) | 1.638 |
| Enajenación Directa a Través de Mediación | 221 |
| Escrituración de Predios | 442 |
| TOTAL | 6.574 |

Fuente: Dirección de Urbanizaciones y Titulación

Asimismo, a continuación se describen las localidades del Distrito Capital beneficiadas por el proceso de titulación predial:

Tabla 2: Títulos Obtenidos por Localidad

Periodo 2008 -2012

| No. | LOCALIDAD | TITULOS |
| --- | --- | --- |
| 1 | USAQUEN | 31 |
| 2 | CHAPINERO | 3 |
| 3 | SANTA FE | 144 |
| 4 | SAN CRISTOBAL | 45 |
| 5 | USME | 857 |
| 6 | TUNJUELITO | 11 |
| 7 | BOSA | 364 |
| 8 | KENNEDY | 191 |
| 9 | FONTIBON | 27 |
| 10 | ENGATIVA | 8 |
| 18 | RAFAEL URIBE URIBE | 2.826 |
| 19 | CIUDAD BOLIVAR | 1.928 |
| 20 | SUMAPAZ | 139 |
| TOTAL |  | 6.574 |

Fuente: Dirección de Urbanizaciones y Titulación

Tabla 3: Títulos Obtenidos por Mecanismo vigencia 2012-2015

| DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO DE TITULACIÓN | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ACUMULADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CESION A TITULO GRATUITO | 357 | 316 | 3 | 2115 | 2791 |
| PERTENENCIA | 350 | 153 | 144 | 256 | 903 |
| ESCRITURACION | 52 | 61 | 669 | 410 | 1192 |
| MEDIACION | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| TOTAL | 759 | 530 | 816 | 2787 | 4892 |

Por otra parte de la gestión adelantada para Urbanizaciones, consiste en realizar el trámite y procedimientos necesarios para hacer la entrega de zonas de cesión de desarrollos urbanísticos de la Caja de Vivienda Popular, orientando mecanismos para que el  saneamiento produzca como resultado, no solo cumplir con las responsabilidades de urbanizador de cada uno de los desarrollos, si no a su vez, planeando acciones conjuntas con otras entidades, para orientar lineamientos que lleven a mejorar las condiciones de vida de las comunidades que habitan las urbanizaciones desarrolladas por la Caja de Vivienda Popular, así las cosas  se han entregado:

| ZONAS DE CESIÓN 2012-2015 |  |  |
| --- | --- | --- |
| LOCALIDAD | DESARROLLO | ESTADO |
| Ciudad Bolívar | SANTA VIVIANA | ENTREGADA |
| Ciudad Bolívar | CARACOLÍ | ENTREGADA |
| Barrios Unidos | MODELO NORTE (Etapa final) | ENTREGADA |
| Ciudad Bolívar | JUAN PABLO II | ENTREGADA |

Por otro lado, la Caja de Vivienda inicio procesos de vivienda nueva, las cuales requieren el cierre en sus Urbanizaciones; con el fin de hacer una ciudad con acceso a garantías de seguridad tanto en la tenencia como en preservación de la vida misma de sus habitantes a través de la mitigación del riesgo con urbanizaciones seguras.

En este orden de ideas se adelantan procesos sin concluir en las siguientes urbanizaciones:

| N° | URBANIZACION - BARRIO | NOMBRE DEL PROYECTO | DIRECCION DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARBOLEDA SANTA TERESITA | ARBOLEDA SANTA TERESITA | TV 15 ESTE 61 A 10 SUR |
| 2 | ARBORIZADORA ALTA | ARBORIZADOR ALTA MZ 102 |  |
| 3 | ARBORIZADORA ALTA | PORTALES DE ARBORIZADORA | MZ 17 Kra 37 N° 73-49 sur |
| 4 | ARBORIZADORA BAJA | ARBORIZADORA BAJA MZ 65 | Calle 61 Sur Carrera 45A |
| 5 | ARBORIZADORA BAJA | ARBORIZADORA BAJA MZ 54 | Calle 61 Sur TV 26 - 28 |
| 6 | ARBORIZADORA BAJA | ARBORIZADORA BAJA MZ 55 | Calle 61 Sur TV 26 - 28 |
| 7 | CANDELARIA LA NUEVA | CANDELARIA LA NUEVA (MZ 65) |  |
| 8 | CIUDADELA EL PORVENIR | EL PORVENIR | TV 28 Nº 58C- 44 SUR |
| 9 | COMPARTIR | COMPARTIR 2 | Calle 66A SUR 18 R 10 |
| 10 | COMUNEROS | COMUNEROS | Calle 6 - Carrera 8 |
| 11 | LA MARIA | RESERVA LA MARIA | Kr. 2 No 8 – 20 Sur |
| 12 | SIERRA MORENA | LA CASONA | Mz 12: Diag. 68F Sur N° 67- 29 |
| 13 | SIERRA MORENA | SIERRA MORENA MZ 83, 85 y 91 | TV 73 I # CLL 75C Sur |
| 14 | GUACAMAYAS | GUACAMAYAS | Kr. 4 #37A-50 Sur |
| 15 | LACHES | LACHES 1, 2 y 3 | DG 3C#8-60 ESTE |

| Capítulo |  |
| --- | --- |
| 4 |  |

# Localización

De acuerdo al último estudio realizado en la Dirección de Urbanizaciones y Titulación a Abril 2016, realizado por el equipo técnico, arrojó como resultado el diagnóstico, de los predios susceptibles de adelantar trámite de titulación en el Distrito Capital y que de acuerdo a la tabla 3 se encuentran localizados así:

Tabla 3: Predios susceptibles de titular en el Distrito Capital

| LOCALIDAD | PREDIOS POR TITULAR |
| --- | --- |
| 01-USAQUEN | 2469 |
| 02-CHAPINERO | 943 |
| 03-SANTAFE | 2119 |
| 04-SANCRISTOBAL | 2915 |
| 05-USME | 5424 |
| 06-TUNJUELITO | 856 |
| 07-BOSA | 2560 |
| 08-KENNEDY | 4597 |
| 09-FONTIBON | 700 |
| 10-ENGATIVA | 965 |
| 11-SUBA | 1054 |
| 12-BARRIOS UNIDOS | 261 |
| 13-TEUSAQUILLO | 58 |
| 14-MARTIRES | 136 |
| 15-ANTONIO NARIÑO | 182 |
| 16-PUENTE ARANDA | 356 |
| 17-CANDELARIA | 116 |
| 18-RAFAEL URIBE | 2867 |
| 19-CIUDAD BOLIVAR | 22872 |
| Total general | 51450 |

Fuente: Aplicativo de Titulación – Dirección de Urbanizaciones y Titulación

Respecto al diagnóstico anterior, se llevó a cabo una descripción de predios sin título en la Unidades de Planeamiento Zonal, localizados en las siguientes UPZ’s como lo muestra la tabla 4:

Tabla 4: predios sin título en la Unidades de Planeamiento Zonal

| LOCALIDAD - UPZ | NUM PREDIOS | LOCALIDAD - UPZ | NUM PREDIOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 01-USAQUEN | 2469 | 10-ENGATIVA | 965 |
| VERBENAL | 1516 | ENGATIVA | 362 |
| SAN CRISTOBAL NORTE | 436 | MINUTO DE DIOS | 254 |
| SIN UPZ | 350 | LAS FERIAS | 115 |
| TOBERIN | 69 | BOYACA REAL | 71 |
| USAQUEN | 30 | JARDIN BOTANICO | 57 |
| PASEO DE LOS LIBERTADORES | 30 | GARCES NAVAS | 56 |
| LOS CEDROS | 19 | SANTA CECILIA | 46 |
| SANTA BARBARA | 10 | ALAMOS | 3 |
| LA URIBE | 7 | BOLIVIA | 1 |
| COUNTRY CLUB | 1 | 11-SUBA | 1054 |
| SAN ISIDRO - PATIOS | 1 | EL RINCON | 494 |
| 02-CHAPINERO | 943 | SUBA | 246 |
| PARDO RUBIO | 497 | TIBABUYES | 101 |
| SAN ISIDRO - PATIOS | 228 | NIZA | 74 |
| SIN UPZ | 196 | EL PRADO | 70 |
| CHICO LAGO | 9 | CASA BLANCA SUBA | 42 |
| CHAPINERO | 7 | BRITALIA | 13 |
| EL REFUGIO | 6 | LA FLORESTA | 5 |
| 03-SANTAFE | 2119 | LA ALHAMBRA | 5 |
| LOURDES | 1772 | SAN JOSE DE BAVARIA | 3 |
| LA MACARENA | 147 | LA ACADEMIA | 1 |
| LAS CRUCES | 90 | 12-BARRIOS UNIDOS | 261 |
| LA CANDELARIA | 75 | DOCE DE OCTUBRE | 189 |
| SAGRADO CORAZON | 19 | LOS ANDES | 39 |
| LAS NIEVES | 15 | LOS ALCAZARES | 29 |
| SIN UPZ | 1 | PARQUE SALITRE | 4 |
| 04-SANCRISTOBAL | 2915 | 13-TEUSAQUILLO | 58 |
| SAN BLAS | 837 | GALERIAS | 30 |
| LA GLORIA | 730 | TEUSAQUILLO | 12 |
| SIN UPZ | 375 | QUINTA PAREDES | 9 |
| 20 DE JULIO | 372 | LA ESMERALDA | 5 |
| LOS LIBERTADORES | 352 | PARQUE SIMON BOLIVAR - CAN | 1 |
| SOSIEGO | 249 | CIUDAD SALITRE ORIENTAL | 1 |
| 05-USME | 5424 | 14-MARTIRES | 136 |
| LA FLORA | 1973 | SANTA ISABEL | 79 |
| ALFONSO LOPEZ | 1053 | LA SABANA | 57 |
| COMUNEROS | 1049 | 15-ANTONIO NARIÑO | 182 |
| GRAN YOMASA | 647 | RESTREPO | 155 |
| DANUBIO | 430 | CIUDAD JARDIN | 27 |
| DIANA TURBAY | 133 | 16-PUENTE ARANDA | 356 |
| CIUDAD USME | 92 | CIUDAD MONTES | 113 |
| LOS LIBERTADORES | 46 | MUZU | 110 |
| SIN UPZ | 1 | SAN RAFAEL | 92 |
| 06-TUNJUELITO | 856 | ZONA INDUSTRIAL | 20 |
| VENECIA | 532 | PUENTE ARANDA | 17 |
| TUNJUELITO | 242 | QUINTA PAREDES | 4 |
| ARBORIZADORA | 82 | 17-CANDELARIA | 116 |
| 07-BOSA | 2560 | LA CANDELARIA | 103 |
| BOSA CENTRAL | 974 | LA MACARENA | 7 |
| BOSA OCCIDENTAL | 645 | LAS CRUCES | 6 |
| EL PORVENIR | 597 | 18-RAFAEL URIBE | 2867 |
| APOGEO | 180 | DIANA TURBAY | 1485 |
| GRAN BRITALIA | 164 | MARCO FIDEL SUAREZ | 533 |
| 08-KENNEDY | 4597 | MARRUECOS | 460 |
| CORABASTOS | 2563 | QUIROGA | 297 |
| CARVAJAL | 469 | SAN JOSE | 61 |
| PATIO BONITO | 385 | DANUBIO | 15 |
| TIMIZA | 369 | TUNJUELITO | 13 |
| AMERICAS | 235 | VENECIA | 3 |
| KENNEDY CENTRAL | 197 | 19-CIUDAD BOLIVAR | 22872 |
| BOSA CENTRAL | 110 | LUCERO | 7343 |
| GRAN BRITALIA | 97 | JERUSALEM | 7138 |
| CASTILLA | 94 | ISMAEL PERDOMO | 5153 |
| CALANDAIMA | 69 | EL TESORO | 2295 |
| BAVARIA | 9 | SAN FRANCISCO | 359 |
| 09-FONTIBON | 700 | MONTE BLANCO | 224 |
| FONTIBON | 358 | ARBORIZADORA | 218 |
| FONTIBON SAN PABLO | 304 | UPR RIO TUNJUELO | 142 |
| MODELIA | 20 | Total general | 51450 |
| CAPELLANIA | 14 |  |  |
| GRANJAS DE TECHO | 3 |  |  |
| CIUDAD SALITRE OCCIDENTAL | 1 |  |  |

Fuente: Dirección de Urbanizaciones y Titulación

| LOCALIZACION DE ENTREGAS ZONAS DE CESION OBLIGATORIA- PENDIENTES |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOCALIDAD | DESARROLLO |
| 1 | Barrios Unidos | MODELO NORTE (ETAPA I) |
| 2 | Ciudad Bolívar | SIERRA MORENA |
| 3 | Ciudad Bolívar | BONANZA |
| 4 | San Cristóbal | BUENOS AIRES |
| 5 | Bosa | NUEVO CHILE |
| 6 | Rafael Uribe Uribe | LAS COLINAS |
| 7 | Kennedy | EL CARACOL |
| 8 | Puente Aranda | VERAGUAS |
| 9 | Fontibón | ATAHUALPA EL CAJÓN I SECTOR |
| 10 | Rafael Uribe Uribe | LOMAS II PIJAOS |
| 11 | San Cristóbal | CALVO SUR |
| 12 | Santafé | LACHES |

Fuente: Dirección de Urbanizaciones y Titulación

| GESTION DE URBANIZACIONES – CIERRES DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE URBANISMO PARA VIVIENDA VIP |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | URBANIZACION - BARRIO | NOMBRE DEL PROYECTO | DIRECCION DEL PROYECTO | N° DE VIP | FECHA DE ENTREGA |
| 1 | ARBOLEDA SANTA TERESITA | ARBOLEDA SANTA TERESITA | TV 15 ESTE 61 A 10 SUR | 1032 | DIC -2017 |
| 2 | BOSA PORVENIR | PORVENIR CALLE 55 | CALLE 55 SUR CRA 99 C | 15 | DIC - 2016 |
| 3 | ARBORIZADORA BAJA | ARBORIZADORA BAJA MZ 65 | TV 28 Nº 58C- 44 SUR | 50 | DIC - 2016 |
| 4 | ARBORIZADORA BAJA | ARBORIZADORA BAJA MZ 54 | CL 60 A SUR N° 44 - 11 | 97 | JUN- 2017 |
| 5 | ARBORIZADORA BAJA | ARBORIZADORA BAJA MZ 55 | CL 60 A SUR N° 32 - 05 | 200 | JUN-2017 |
| 6 | CANDELARIA LA NUEVA | CANDELARIA LA NUEVA (MZ 65) | TV. 49 Nº 59C-73 SUR | 59 | DIC 2016 |
| 7 | SIERRA MORENA | LA CASONA | MZ 12: DIAG. 68F SUR N° 67- 29 | 96 | JUL - 2017 |
| TOTAL |  |  |  | 1549 |  |

Fuente: Dirección de Urbanizaciones y Titulación

| Capítulo |  |
| --- | --- |
| 5 |  |

# Población, zona afectada, grupo objetivo

Población:

- Familias que ocupan predios catalogados como vivienda de interés social y/o prioritario.

- informal legalizada urbanísticamente.

- Hogares ubicados o asentados en predios de propiedad privada o fiscal.

- Hogares ubicados en zonas sin restricciones de tipo técnico. (Zonas de manejo y preservación ambiental, ronda de rio, líneas de alta tensión, alto riesgo no mitigable por remoción en masa, afectaciones viales.)

Población vinculada al proyecto:

El grupo objetivo corresponde a hogares con las siguientes características:

- Hogares ubicados en estratos 1y 2.

- Hogares ubicados o asentados en predios propiedad del Estado o de particulares.

- Hogares ubicados en zonas sin restricciones de tipo técnico. (Zonas de manejo y preservación ambiental, ronda de rió, líneas de alta tensión, alto riesgo no mitigable por remoción en masa, afectaciones viales.)

| Capítulo |  |
| --- | --- |
| 6 |  |

# Planteamiento y selección de alternativas

Después del análisis de las causas que llevan a que se materialice el problema y de plantar los objetivos se formulan las siguientes alternativas de solución:

- Convocar y promover a través de campaña multimodal a las familias para que realicen el proceso de titulación por su propia iniciativa.

- La Caja de la Vivienda Popular realizará la asistencia, y acompañamiento social, jurídico y técnico a las familias y hogares para que titulen los predios de familias que habitan barrios legalizados en estratos I y II.

Selección de Alternativa.

Se descarta la alternativa uno teniendo en cuenta el desinterés que muestran las familias para titular sus predios, por los supuestos de trámites engorrosos, demorados y caros. Del mismo modo, se presenta apatía a la titulación, por verlo como un criterio que acarrea una carga impositiva.

Por lo expuesto anteriormente, y teniendo en cuenta la evaluación financiera y normativa arroja que en la CVP recae la competencia de titulación de predios a través del acuerdo 004 de 2008, y el Distrito ha designado a través del plan de desarrollo Bogotá Mejor Para Todos 2016 - 2019, meta y recursos plurianuales para cumplir con este propósito, se da como viable la selecciona de la alternativa Número 2.

Justificación técnica del proyecto:

Como mecanismos institucionales, para enfrentar la problemática de las viviendas construidas en barrios de origen informal, la ciudad a partir de la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial estableció las funciones y responsabilidades de las diferentes entidades distritales, para que estas institucionalicen programas y acciones tendientes a contrarrestar la oferta de vivienda informal y programas que incorporen mecanismos alternativos de producción de vivienda y orientar con programas de promoción, formación y divulgación, en los sectores periféricos, a las familias que no cuentan con un título de propiedad

Tomando como parámetros la institucionalización de la oferta de vivienda en procesos no formales, (Decreto 2620 del Gobierno Nacional), la Caja de Vivienda Popular actuará como operador urbano de la ciudad informal, incorporando esta producción a la cadena productiva de la ciudad con mecanismos de difusión, capacitación, formación para que las familias tengan su título de propiedad

Dentro de los fines esenciales del Estado, está el de ofrecer a sus ciudadanos una vivienda digna, pero por nuestro conflicto, por ser este un país subdesarrollado y por la democracia en que vivimos donde no hay una clase media consolidada sino una brecha grandísima entre ricos y pobres, es casi imposible garantizar tal exigencia constitucional, por lo que le ha correspondido a los propios particulares de escasos recursos solucionar dichos problemas invadiendo terrenos de propiedad ajena, o comprando lotes sin servicios con el fin de auto-construir su casas a manos de inescrupulosos estafadores de tierra llamados “urbanizadores piratas” que no transfieren la propiedad y dejan el problema de los títulos como muchos más a los compradores y al municipio. Todo lo anterior se da, porque por la vía legal, el mercado ofrece muy pocas posibilidades y la normatividad que rige la materia bien sea para adquirir la propiedad, para adquirir un subsidio, para conseguir una licencia de construcción, determinar una zona de cesión, etc.; exigen una serie de trámites costosos y requisitos que lo vuelven casi imposible de realizar.

Lo anterior, ha sido objeto de preocupación por parte de los mandatarios y de las personas que trabajan en la materia, admitiendo que vivimos en un mundo de rápida urbanización donde la espacialidad de las personas está en las áreas metropolitanas y donde el Estado juega un papel importante, inspeccionando, controlando, vigilando y sancionando  a los invasores y urbanizadores piratas y buscando mejorar la calidad de vida de las personas urbanas promoviendo y planeando una  urbanización legal con los servicios requeridos, especialmente para los más necesitados.

Esto se ve reflejado en los Planes de Desarrollo de las administraciones anteriores, adicionalmente, el Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto compilador 190 de 2004 POT) establece el acceso a la titularidad de los predios como un componente para el mejoramiento de las condiciones individuales de la unidad de vivienda.

En el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” a través de su  Intervenciones integrales de Hábitat, ha establecido dentro de sus estrategias 1) gestionar acciones de apoyo a los procesos de legalización o regularización urbanística, reasentamiento y titulación, como punto de partida para las intervenciones de mejoramiento integral de los sectores,  priorizados, en tal sentido es la Caja de la Vivienda Popular, entidad adscrita a la Secretaría Distrital del Hábitat, la llamada a la titulación de predios, que con el acompañamiento integral expresado en la asistencia jurídica, técnica y social a las comunidades priorizadas se buscará que las familias obtengan el título de propiedad del predio que habitan. Entendiendo así la titulación predial como un proceso que legitima la propiedad, crea patrimonio y fortalece las finanzas territoriales.

El indicador de Plan de Desarrollo es titular 10.000 predios, el cual se espera lograr a través del Proyecto de Inversión a cargo de la Caja de la Vivienda Popular Nº 471 “TITULACION DE PREDIOS Y GESTIÓN DE URBANIZACIONES”.

| Capítulo |  |
| --- | --- |
| 7 |  |

# Objetivos del proyecto

General:

Realizar el acompañamiento técnico, jurídico y social a las familias asentadas en predios públicos o privados, ocupados con viviendas de interés social, a través de estrategias y mecanismos de cooperación, con el fin de lograr la obtención del título de propiedad y concretar la entrega de zonas de cesión obligatorias, así mismo cerrar los Proyectos constructivos y de urbanismo para  Vivienda VIP;  de esta manera facilitar el acceso a los beneficios que otorga la ciudad legal.

Específicos:

- Promover el derecho a la propiedad, determinando y cuantificando la situación de titularidad predial en el Distrito Capital.

- Realizar las gestiones necesarias para escriturar los predios de proyectos urbanísticos desarrollados por la CVP.

- Cerrar los Proyectos constructivos y de urbanismo para  Vivienda VIP

- Dar continuidad a los mecanismos de coordinación interinstitucionales para la transferencia de zonas de cesión de los proyectos constructivos de la CVP.

- Desarrollar estrategias e instrumentos que faciliten el acompañamiento social, técnico, jurídico y financiero a las familias objeto de atención en el proyecto de titulación y urbanizaciones.

| Capítulo |  |
| --- | --- |
| 8 |  |

# Metas del proyecto

Metas:

Tabla 5: Meta Proyecto 471 “Titulación de Predios y Gestión de Urbanizaciones”

| No. | PROCESO | MAGNITUD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | INDICADOR DE MEDICION | PONDERACIÓN (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obtener | 10.000 | Títulos | De predios | No. de predios titulados /Meta Programada Bogotá Mejor para todos 2016-2020 | 100% |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 100% |

Fuente: Dirección de Urbanizaciones y Titulación

| No. | PROCESO | MAGNITUD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | INDICADOR DE MEDICION | PONDERACIÓN (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entregar | 8 | Número | Zonas de Cesión | Zonas de Cesión Entregadas /Meta Programada | 100% |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 100% |

Fuente: Dirección de Urbanizaciones y Titulación

| No. | PROCESO | MAGNITUD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | INDICADOR DE MEDICION | PONDERACIÓN (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hacer cierre | 7 | Número | Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP | Cierre de Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP /Meta Programada | 100% |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 100% |

Anualización de las metas:

Tabla 6: Anualización de la Meta PDD “Bogotá Mejor para Todos”

| METAS | META PROGRAMADA |  |  |  |  | TOTAL META PROGRAMADA DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Obtener 10.000 Títulos de Predios | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 10.000 |

| METAS | META PROGRAMADA |  |  |  |  | TOTAL META PROGRAMADA DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Entregar 8 Zonas de Cesión | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |

| METAS | META PROGRAMADA |  |  |  |  | TOTAL META PROGRAMADA DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Hacer Cierre de 7 Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |

31 de diciembre de 2016

Teniendo en cuenta que 31 de Diciembre de 2016, se logró titular 1001 predios y que solo se entregó 1 zona de cesión, se hace necesario reformular la Anualización de las metas, de la siguiente manera:

Anualización de las metas:

Tabla 7: Anualización de la Meta PDD “Bogotá Mejor para Todos”

| METAS | META PROGRAMADA |  |  |  |  | TOTAL META PROGRAMADA DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Obtener 10.000 Títulos de Predios | 1.001 | 2.999 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 10.000 |

| METAS | META PROGRAMADA |  |  |  |  | TOTAL META PROGRAMADA DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Entregar 8 Zonas de Cesión | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 |

| METAS | META PROGRAMADA |  |  |  |  | TOTAL META PROGRAMADA DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Hacer Cierre de 7 Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |

29 de septiembre de 2017 – reprogramación anualizacion de metas

Obtener 10.000 Títulos de Predios

La mayor informalidad en la Ciudad, corresponde a los asentamientos humanos en terrenos de particulares. La ruta para su formalización son los Procesos Ordinarios de Pertenencia ante la Jurisdicción Civil, el cual es demorado y la entidad no tiene el control frente al resultado final, es por ello que durante el 2017 la Caja de la Vivienda Popular se centró en sanear los bienes propiedad de la Entidad (bienes fiscales), cuya ruta de saneamiento es la ruta administrativa, es decir cesión a título gratuito y habilitación legal de títulos de tal forma que se tenga control sobre el resultado.

Conforme lo expuesto, a la fecha los recursos comprometidos en la meta de titulación se han enfocado en el análisis y tramite de los bienes de la Caja, que han sido Adjudicados y/o invadidos, arrojando como resultado lo siguiente:

| BIENES ADJUDICADOS POR LA CVP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESARROLLO | Predios con Folio de Matricula | Predios Sin Folio de Matricula | Total expedientes analizados |
| Arborizadora Alta | 1.447 | 145 | 1.592 |
| Arborizadora Baja | 54 | 55 | 109 |
| Sierra Morena | 36 | 104 | 140 |
| Varios | 4 | 98 | 102 |
| Total | 1.541 | 402 | 1.943 |

Nota: Para el análisis e identificación de los predios sin folio de matrícula inmobiliaria, el equipo de trabajo, debe realizar la logística necesaria para hacer el contacto con la comunidad, en donde se incluye, verificación uno a uno de los expedientes, con los sistemas de información VUC, VUR y SINUPOT; posteriormente debe hacer visita de campo, predio a predio para identificar el verdadero ocupante, realizar la sensibilización y recolección de la documentación necesaria que soporte la elaboración del acto administrativo.

Por otro lado, durante la presente vigencia y hasta el 30 de septiembre, los predios titulados son:

| MECANISMO DE TITULACIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- |
| CESIÓN A TITULO GRATUITO | 248 |
| TRANSFERENCIA DE DOMINO | 290 |
| SENTENCIA DE PERTENENCIA | 93 |
| TOTAL | 631 |

Con base en el artículo 6° del decreto 3111 del 2004 compilado en el decreto 1077 de 2015, se pretende adquirir terrenos de particulares invadidos u ocupados ilegalmente para convertirlos en bienes fiscales y así llevar el título de manera gratuita; es decir mutar la ruta judicial a ruta administrativa, y así manejar gratuidad, masividad y tener control frente al resultado. Sin embargo, para materializar estas gestiones se requieren de gestiones interinstitucionales que, si bien se han adelantado con buenas perspectivas, a la fecha no ha sido posible concretarlas. En esta proyección se espera obtener estos resultados:

| LOCALIDAD | BARRIO | PROPIETARIO | ULTIMO TRIMESTRE |
| --- | --- | --- | --- |
| CIUDAD BOLIVAR | NUEVA ARGENTINA | PRIVADOS(Donación) | 66 |
| CIUDAD BOLIVAR | POTOSI | PRIVADOS(Donación) | 34 |
| BOSA | MANZANARES | PRIVADOS (Donación) | 198 |
| KENNEDY | EL AMPARO | PRIVADOS (Donación) | 204 |
| CIUDAD BOLIVAR | LA PLAYA I SECTOR | PRIVADOS (permuta del Acueducto) | 310 |
| USME | ALFONSO LOPEZ | PRIVADOS (Donación) | 600 |
|  |  |  | 1.412 |

Por último, se aclara que de los procesos proyectados inicialmente y con los cuales se contaba para titular en esta vigencia, correspondientes a predios de privados ocupados por privados, donde la ruta para su formalización corresponde por regla general a Procesos Ordinarios de Pertenencia ante la Jurisdicción Civil, no se ha culminado el proceso, toda vez que, no se han proferido las respectivas sentencias pese a las gestiones de acompañamiento adelantadas por la CVP, los cuales se relacionan a continuación:

| PROCESOS JUDICIALES |  |
| --- | --- |
| LOCALIDAD | PREDIOS Y/O FAMILIAS |
| Bosa | 351 |
| Chapinero | 94 |
| Ciudad Bolívar | 314 |
| Fontibón | 22 |
| Kennedy | 74 |
| San Cristóbal | 26 |
| Santa fe | 187 |
| Suba | 12 |
| Usme | 62 |
| Total general | 1.142 |

De acuerdo con lo expuesto, es claro que la meta programada inicialmente de titular 2.999 predios durante el año 2017 no es posible cumplirla, toda vez que a la fecha se adelantan las gestiones para la mutación de la ruta judicial a ruta administrativa sobre los bienes privados y a que no se han proferido las sentencias sobre los predios en terrenos de particulares.

Consecuentemente, la Dirección de Urbanizaciones y Titulación de la Caja de la Vivienda Popular, requiere modificar la meta de titulación, acorde con la realidad de la informalidad y la ejecución de la misma en la Ciudad, así:

| METAS | META PROGRAMADA |  |  |  |  | TOTAL META PROGRAMADA DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Obtener 10.000 Títulos de Predios | 1.001 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 1.999 | 10.000 |

Hacer Cierre de 7 Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP

De acuerdo con la planeación inicial, los documentos contractuales y los cronogramas de obra, para el año 2017 se tenía programado hacer cierre de 4 proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP así:

| N° | URBANIZACION - BARRIO | NOMBRE DEL PROYECTO | DIRECCION DEL PROYECTO | N° DE VIP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARBOLEDA SANTA TERESITA | ARBOLEDA SANTA TERESITA | TV 15 ESTE 61 A 10 SUR | 1032 |
| 2 | ARBORIZADORA BAJA | ARBORIZADORA BAJA MZ 54 | CL 60 A SUR N° 44 - 11 | 97 |
| 3 | ARBORIZADORA BAJA | ARBORIZADORA BAJA MZ 55 | CL 60 A SUR N° 32 - 05 | 200 |
| 4 | SIERRA MORENA | LA CASONA | MZ 12: DIAG. 68F SUR N° 67- 29 | 96 |
| TOTAL |  |  |  | 1425 |

Pese a lo anterior y de acuerdo con la ejecución de los proyectos de ARBOLEDA SANTA TERESITA y LA CASONA se requiere realizar la reprogramación de la anualizacion de la meta, de manera tal que dichos proyectos constructivos sean entregados en el 2018.  A continuación, se presenta la justificación de su reprogramación:

Arboleda Santa Teresita

La fase de construcción estaba proyectada para finalizar el día 19 de septiembre de 2017, no obstante, lo anterior y de acuerdo con la certificación expedida por el IDEAM, para los meses de septiembre y noviembre de 2016, enero, marzo, mayo, junio, julio y agosto de 2017 se presentaron lluvias por encima de lo normal, en comparación con el comportamiento histórico de lluvias sobre el cual se elaboró el cronograma de obra inicial.

La fuerte temporada invernal afectó la ejecución de las obras y el buen desarrollo del proyecto, presentándose atrasos en el desarrollo de las excavaciones, transportes internos y construcción de rellenos, transitabilidad interna para trasporte de concreto y acero, entre otros.

Sustentado en lo anterior, la interventoría aprobó una prórroga al contrato por un término de 130 días contados entre el 20 de septiembre de 2017 y el 27 de enero de 2018, por lo que la fase de construcción finalizará en enero de 2018.

La Casona:

En febrero de 2014, se suscribió el contrato de obra civil No. 041 de 2014, cuyo objeto consiste en "REALIZAR A PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, URBANÍSTICOS, ESTRUCTURALES REDES DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO - VIP, BAJO LA TIPOLOGÍA DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN EL PROYECTO " LA CASONA Mz  12, 13, 14 Y 15" DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTA D.C.

La construcción de las obras de redes externas de acueducto y alcantarillado, eléctricas, y otras obras de urbanismo externo no fueron contempladas dentro del contrato de obra del Proyecto La Casona. Dichas obras son necesarias para la habitabilidad de las viviendas, por lo que una vez analizadas las diferentes alternativas se decidió realizar su contratación a través de la adición del contrato de obra No. CPS-PCVN-3-1-30589-041-2014, en lugar de contratar dichas obras de urbanismo externo con un tercero.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que el avance de ejecución de las viviendas es del 95%, y se encuentra pendiente, para la culminación y entrega de las mismas, los componentes urbanísticos descritos en el cuadro anterior, el Comité Directivo Fiduciario aprobó mediante acta 107 de 28 de julio de 2017 la adición y prórroga del contrato de obra número CPS -PCVN-3-1-30589-041-2014.

Las obras tienen un tiempo de ejecución de cinco (5) meses según la programación de obra aprobada por la interventoría, por lo que la entrega final del proyecto se realizará en el 2018.

Anualización de las metas:

Tabla 8: Anualización de la Meta PDD “Bogotá Mejor para Todos”

| METAS | META PROGRAMADA |  |  |  |  | TOTAL META PROGRAMADA DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Obtener 10.000 Títulos de Predios | 1.001 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 1.999 | 10.000 |

| METAS | META PROGRAMADA |  |  |  |  | TOTAL META PROGRAMADA DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Entregar 8 Zonas de Cesión | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 |

| METAS | META PROGRAMADA |  |  |  |  | TOTAL META PROGRAMADA DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Hacer Cierre de 7 Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |

29 de Diciembre de 2017 – reprogramación anualizacion de metas

Obtener 10.000 Títulos de Predios

En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Entidad se fijó como meta para el cuatrienio 2016 – 2020 titular 10.000 predios. Atendiendo a que la mayor informalidad predial se centra en bienes privados, la Dirección de Urbanizaciones y Titulación, durante los años 2016 y 2017 adelantó gestiones interadministrativas con la Secretaria Distrital de Hacienda, Secretaria Distrital de Planeación, Secretaria Distrital de Hábitat,  Instituto de Desarrollo Urbano, Secretaria Jurídica Distrital, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, y otras entidades del Distrito, así como con Corabastos y las Juntas de Acción Comunal, tendientes a posibilitar la mutación de la ruta de saneamiento predial pasando de aquella de carácter judicial a una de naturaleza  administrativa, para de esta manera transformar los predios privados en bienes fiscales y así entregar el título de manera gratuita y de manera masiva.

El fruto de dicha gestión comenzó a verse reflejado en el mes de diciembre de 2017 con la gestión del decreto “Por medio del cual se autoriza a la Caja de la Vivienda Popular para la adquisición del derecho real de dominio de algunos bienes inmuebles, y se dictan otras disposiciones” el cual permite, para el caso del Barrio María Paz en la localidad de Kennedy, titular 1246 predios aproximadamente. De igual manera, se logró la transferencia a título gratuito del barrio la Playa Sector I de la Localidad de Ciudad Bolívar, donde se espera titular 324 predios aproximadamente, para un total de 1570 predios susceptibles de ser titulados.

Para el caso específico del Barrio María Paz, es preciso indicar que este nació en los años 90 como un asentamiento ilegal, respondiendo a la necesidad de vivienda de la población más vulnerable. Por ende y durante la primera administración del actual Alcalde Enrique Peñalosa Londoño, “Por la Bogotá que queremos”, el barrio fue legalizado mediante la expedición de la Resolución N° 369 del 20 de agosto de 1998, por la hoy Secretaria Distrital de Planeación.

Solo hasta la fecha, la actual administración Distrital vuelve a enfocar sus esfuerzos en el Barrio María Paz. En consecuencia, y para el año 2016 la Caja de la Vivienda Popular inicia gestiones para efectuar diferentes estudios técnicos, jurídicos, sociales y financieros con el fin de determinar la ruta para la legalización de títulos a que hubiere lugar en el señalado barrio, posibilitando de igual manera que otras entidades del Distrito desarrollen intervenciones integrales referentes a proyectos de infraestructura, recreación, servicios públicos, saneamiento básico y equipamientos.

El decreto en mención autorizará a la Caja de la Vivienda Popular para que en nombre del Distrito Capital de Bogotá, adquiera a través de compraventa, los bienes inmuebles ubicados en el Barrio María Paz de la Localidad de Kennedy de propiedad de la Corporación de Abastos de Bogotá - CORABASTOS S.A., susceptibles de ser titulados, mediante los procedimientos establecidos en la Ley 1001 de 2005 y en las demás normas que la modifiquen o reglamenten, a favor de los ocupantes de aquellos predios que tengan mejoras construidas constitutivas de vivienda de interés social.

Con respecto a la Playa Sector 1, es preciso señalar que este es uno de los barrios priorizados por el Distrito para ser titulados, habida cuenta que su población lleva más 20 años asentada ilegalmente y cuenta con todos los requisitos para ser titulado. En este sentido, y conforme a todas las gestiones realizadas, la Empresa de Acueducto, Agua, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, emitió la Resolución No. 0895 del 14 de Diciembre de 2017, por medio de la cual se transfiere un bien fiscal a favor de la Caja de la Vivienda Popular. Sin embargo, teniendo en cuenta la fecha de expedición del Acto administrativo de trasferencia, así como los tiempos requeridos ante la Superintendencia de Notariado y Registro y el edicto emplazatorio, los 324 predios a titular aproximadamente, serán registrados en el 2018.

En razón a que las gestiones para la titulación de los predios correspondientes al barrio María Paz, 1246 predios aproximadamente y la Playa Sector I, 324 predios aproximadamente, solo fueron concretadas en el mes de diciembre de 2017, la meta estipulada en materia de titulación predial para el 2017 no pudo ser ejecutada en su totalidad, por lo que la titulación de verá reflejada en el 2018, razón por la cual se debe reprogramar la meta de la siguiente manera:

| METAS | META PROGRAMADA |  |  |  |  | TOTAL META PROGRAMADA DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Obtener 10.000 Títulos de Predios | 1.001 | 1.000 | 2.500 | 3.000 | 2.499 | 10.000 |

Hacer el cierre de 7 Proyectos Constructivos y de Urbanismo para Vivienda VIP

El 20 de septiembre de 2017 se suscribió el otrosí No. 6 al contrato de obra CPS-PCVN-3-1-30589-042-2014 para la construcción de las redes eléctricas externas y otras obras de urbanismo externo del Proyecto Arborizadora Baja Manzana 54 y 55, y consecuentemente se adicionó el contrato de interventoría No. CPS-PCVN-3-1-30589-044-2014.

En el mencionado otrosí No. 6 al contrato de obra CPS-PCVN-3-1-30589-042-2014 se estableció como fecha de terminación de las obras adicionales, el día 24 de diciembre de 2017, sin embargo, el cumplimiento de este plazo se vio afectado principalmente por los trámites de aprobación de la Serie 3 (media tensión) por parte del prestador del servicio, para este caso CODENSA, por lo que se hace necesario ajustar los diseños de acuerdo a las observaciones realizadas por dicha entidad, las cuales se estima estén radicadas hacia la segunda semana del mes de enero de 2018, y posteriormente esperar los 15 días hábiles para que emita su pronunciamiento.

En caso de ser positivo dicho pronunciamiento, se iniciará con la maniobra de intervención de espacio público para realizar la conexión del proyecto a la red eléctrica principal, actividad que debe estar finalizando en el mes de marzo del 2018.

Una vez las viviendas que hacen parte del proyecto cuenten con la prestación del servicio de energía, se iniciará con el proceso de escrituración y registro de las mismas, para el cual se tiene estimado un plazo de un mes.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, no será posible hacer el cierre durante el 2017 de los 2 proyectos constructivos de vivienda VIP formulados dentro del plan de inversión, siendo necesario realizar la reprogramación en la anualización de la meta para que los mismos sean entregados durante el 2018 como se muestra a continuación:

| METAS | META PROGRAMADA |  |  |  |  | TOTAL META PROGRAMADA DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Hacer Cierre de 7 Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |

En virtud a que para los reportes oficiales de SEGPLAN no es posible reportar la programación de la meta del año 2017 en una magnitud de cero, en razón a que en desarrollo de la misma se invirtieron recursos en el componente de recurso humano para el seguimiento de los proyectos constructivos, el reporte de programación para la vigencia 2017 será de 1 proyecto.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto la anualizacion de las metas quedará de la siguiente manera:

Anualización de las metas:

Tabla 9: Anualización de la Meta PDD “Bogotá Mejor para Todos”

| METAS | META PROGRAMADA |  |  |  |  | TOTAL META PROGRAMADA DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Obtener 10.000 Títulos de Predios | 1.001 | 1.000 | 2.500 | 3.000 | 2.499 | 10.000 |

| METAS | META PROGRAMADA |  |  |  |  | TOTAL META PROGRAMADA DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Entregar 8 Zonas de Cesión | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 |

| METAS | META PROGRAMADA |  |  |  |  | TOTAL META PROGRAMADA DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Hacer Cierre de 7 Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |

30 de Enero de 2018 – reprogramación anualizacion de metas

En consideración al número real de predios titulados y al avance de los proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP con corte a 31 de diciembre de 2017, se hace necesario reformular la Anualización de las metas, de la siguiente manera:

Tabla 10: Anualización de la Meta PDD “Bogotá Mejor para Todos”

| METAS | META PROGRAMADA |  |  |  |  | TOTAL META PROGRAMADA DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Obtener 10.000 Títulos de Predios | 1.001 | 690 | 2.500 | 3.000 | 2.809 | 10.000 |

| METAS | META PROGRAMADA |  |  |  |  | TOTAL META PROGRAMADA DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Entregar 8 Zonas de Cesión | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 |

| METAS | META PROGRAMADA |  |  |  |  | TOTAL META PROGRAMADA DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Hacer Cierre de 7 Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |

27 de septiembre de 2018

El día 29 de agosto del 2018, la Caja de la Vivienda Popular y la Secretaría Distrital de Hábitat celebraron el Convenio Interadministrativo No. 000618 cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de adelantar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto “Mirador de Illimani”, por valor de $17.125.501.439, respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1072 del 17 de agosto del 2018, expedido por el responsable de presupuesto de LA SECRETARÍA.

La cláusula cuarta del convenio establece que el primer desembolso por la suma de DOS MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.900.000.000) MONEDA CORRIENTE destinados a todas las actuaciones o gestiones necesarias para efectuar la adquisición predial encomendada, una vez la Dirección Distrital de Presupuesto apruebe el ajuste presupuestal y sea comunicada a LA CAJA. Los restantes ($14.225.501.439) están destinados a la ejecución de las obras que estarán a cargo de la Dirección de Barrios de la CVP y que serán incorporados al proyecto de inversión 208 en la vigencia 2019.

Los objetivos del proyecto “Mirador Illimaní”, se enmarcan dentro de la meta de entregar 8 zonas de cesión, del proyecto de inversión 471 – Titulación de Predios y Gestión de Urbanizaciones, toda vez que el proyecto pretende: (i) Recuperación paisajística del entorno de intervención, teniendo en cuenta sus particularidades características de medio ambiente, geológicas y topográficas. (ii) Generar diferentes tipos de recreación pasiva y de contemplación, para beneficiar los diferentes grupos poblacionales que demandan este tipo de espacialidad urbana. (iii)Integración de la movilidad peatonal y mejora de la accesibilidad, incorporando los flujos peatonales naturales de los habitantes del sector. (iv) Evitar la reocupación de las áreas liberadas.

Por lo anterior, la ejecución del proyecto “Mirador Illimaní” impactará directamente magnitud de la meta “Entregar 8 Zonas de Cesión” pasando de ocho 8 a nueve 9 zonas de cesión a entregar durante el cuatrienio 2016 -2020. Cabe resaltar que el plazo de ejecución del convenio No. 000618 es hasta el 31 de diciembre de 2019, por lo que la magnitud de la meta se incrementa en dicha vigencia.

| METAS | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Actual | Nuevo |  |  |
| Entregar 9 Zonas de Cesión | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 |

Así las cosas, se hace necesario reformular la magnitud y la anualización de las metas de la siguiente manera:

Anualización de la Meta PDD “Bogotá Mejor para Todos”

| METAS | META PROGRAMADA |  |  |  |  | TOTAL META PROGRAMADA DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Obtener 10.000 Títulos de Predios | 1.001 | 690 | 2.500 | 3.000 | 2.809 | 10.000 |

| METAS | META PROGRAMADA |  |  |  |  | TOTAL META PROGRAMADA DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Entregar 9 Zonas de Cesión | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 |

| METAS | META PROGRAMADA |  |  |  |  | TOTAL META PROGRAMADA DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Hacer Cierre de 7 Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |

18 de octubre de 2018

Hacer Cierre de 3 Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP

De acuerdo con la planeación inicial, los documentos contractuales y los cronogramas de obra, para el año 2018 se tenía programado hacer cierre de 4 proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP así:

| N° | URBANIZACION - BARRIO | NOMBRE DEL PROYECTO | DIRECCION DEL PROYECTO | N° DE VIP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARBOLEDA SANTA TERESITA | ARBOLEDA SANTA TERESITA | TV 15 ESTE 61 A 10 SUR | 1032 |
| 2 | ARBORIZADORA BAJA | ARBORIZADORA BAJA MZ 54 | CL 60 A SUR N° 44 - 11 | 97 |
| 3 | ARBORIZADORA BAJA | ARBORIZADORA BAJA MZ 55 | CL 60 A SUR N° 32 - 05 | 200 |
| 4 | SIERRA MORENA | LA CASONA | MZ 12: DIAG. 68F SUR N° 67- 29 | 96 |
| TOTAL |  |  |  | 1425 |

Pese a lo anterior y de acuerdo con la ejecución de los proyectos de ARBOLEDA SANTA TERESITA (1032 VIP) y ARBORIZADORA BAJA MANZANA 54 (97 VIP) y ARBORIZADORA BAJA MANZANA 55 (200 VIP) se requiere realizar la reprogramación de la anualización de la meta, de manera tal que dichos proyectos constructivos sean entregados en el 2019.  A continuación, se presenta la justificación de su reprogramación:

Arboleda Santa Teresita

La fase de construcción del contrato CPS-PCVN-3-1-30589-045 -2015, por el cual se desarrolla el proyecto ARBOLEDA DE SANTA TERESITA, estaba proyectada para finalizar el día 30 de noviembre de 2018, no obstante, para obtener los certificados de existencia y habitabilidad de las viviendas se hace necesario contar con los servicios públicos instalados y funcionales, de los cuales, para la presente anualidad, no es posible contar el servicio de alcantarillado. Lo anterior justificado en las siguientes razones:

- Hasta el 21 de agosto de 2018 se obtuvo Carta de Compromiso de Urbanizadores 9-99-30100-0861-2018 por parte de la Empresa de Agua, Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB ESP, documento necesario para iniciar con los tramites y obras correspondientes a las redes locales que conducen las aguas residuales del proyecto a los interceptores sanitarios, así como las redes locales de alcantarillado pluvial de descarga a los afluentes autorizados. El término para realizar dichas obras es de 8 meses, de los cuales 2 meses corresponden a trabajo social y 6 meses de construcción

- Por otra parte, en el otrosí No. 11 del 13 de abril de 2018 del contrato de diseño y construcción, quedó establecido que el contratista de obra se obliga a iniciar la construcción de la infraestructura relacionada en el numeral anterior, hasta tanto se dirima el proceso arbitral que interpuso éste contra la Fiduciaria Bogotá S.A., como vocera y administradora del FIDEICOMISO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA.

- Como consecuencia del referido proceso arbitral, la Fiduciaria Bogotá S.A., como vocera y administradora del FIDEICOMISO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA, contrató a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, con el fin que rindiera un dictamen pericial, en cual está incluida el interrogante de si la construcción de la infraestructura indicada en el numeral 1 hace parte del alcance del contrato de obra y diseño. Resultado de esta situación la Sociedad Colombiana de Ingenieros, el día 20 de junio del año en curso señaló en el informe que efectivamente la construcción de esta infraestructura NO hace parte del alcance del contrato de diseño y construcción.

- De conformidad con lo anterior y con las solicitudes realizadas por el contratista de obra, avaladas por el interventor, de adicionar con cargo al contrato de diseño y construcción, la infraestructura de redes locales de alcantarillado sanitario y pluvial; se está revisando por parte de los órganos contractuales del FIDEICOMISO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA, la conveniencia jurídica y técnica de aprobar esta solicitud.

Sustentado en lo anterior, se estima que resuelto el sistema de contratación y de acuerdo con el cronograma de obra el proyecto contará con la disponibilidad del servicio de alcantarillado sanitario y pluvial para el mes de mayo de 2019 y de esa manera contar con certificados de existencia y habitabilidad.

Arborizadora Baja Manzana 54 y Manzana 55:

La fase de construcción del contrato por el cual se desarrolla el proyecto ARBORIZADORA BAJA MANZANA 54 Y MANZANA 55, estaba proyectada para finalizar el día 22 de agosto de 2018, no obstante, para obtener los certificados de existencia y habitabilidad de las viviendas se hace necesario contar con los servicios públicos instalados y funcionales, de los cuales, para la presente anualidad, no es posible contar el servicio de energía. Lo anterior justificado en las siguientes razones:

- Es importante señalar que para el inicio de las obras de media tensión era necesario contar con los diseños correspondientes al Serie 3, los cuales sólo fueron aprobados por parte CODENSA hasta el 20 de marzo Manzana 54 y hasta el 2 de mayo para la Manzana 55, situación que obligó a suspender el contrato de obra y diseño por el cual se desarrolla el proyecto hasta el 22 de mayo.

- Ya el día 23 de mayo de reinicia la fase de construcción y se desarrollan las obras de media tensión, hasta que el día 22 de agosto se informa por parte del contratista de obra que existencias discrepancias entre lo que está aprobado en los diseños y lo que CODENSA debe recibir para aprobar la energización del proyecto.

- Resultado de lo anterior, se informa por parte de CODENSA que debe realizarse una revalidación de los diseños ya aprobados, realizar ajustes a lo ya construido y una vez resuelto lo anterior, finalizar las actividades necesarias para la energización del proyecto, situación que estaría culminada en un término de 180 días calendario.

Así las cosas, se estima que terminadas las obras demedia tensión y cumplido los trámites de aprobación e instalación de medidores, para el mes de abril de 2019 las viviendas de los proyectos contarían con la disponibilidad del servicio de energía y de esa manera contar con certificados de existencia y habitabilidad.

Así las cosas, se hace necesario reformular la magnitud y la anualización de las metas de la siguiente manera:

Anualización de la Meta PDD “Bogotá Mejor para Todos”

| METAS | META PROGRAMADA |  |  |  |  | TOTAL META PROGRAMADA DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Obtener 10.000 Títulos de Predios | 1.001 | 690 | 2.500 | 3.000 | 2.809 | 10.000 |

| METAS | META PROGRAMADA |  |  |  |  | TOTAL META PROGRAMADA DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Entregar 9 Zonas de Cesión | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 |

| METAS | META PROGRAMADA |  |  |  |  | TOTAL META PROGRAMADA DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Hacer Cierre de 7 Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |

| Capítulo |  |
| --- | --- |
| 9 |  |

# Indicadores del proyecto

| - Nombre Indicador: Predios Titulados |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fórmula | Qué mide el indicador? | Observaciones |
| (No. de predios titulados /Meta PDD Bogotá Mejor para Todos) * 100 | Eficacia | La eficacia del proyecto, toda vez que, se debe lograr la meta de 10.000 predios, conforme lo requerido en el PDD, del mismo modo este indicador me permite identificar el impacto a cada familia que se le entrega el título, en la medida que del título obtenido hay una familia beneficiada |

| - Nombre Indicador: Transferencia Zonas de Cesión |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fórmula | Qué mide el indicador? | Observaciones |
| (Transferencia de Zonas de Cesión /Zonas de Cesión programadas) | Eficacia | Mide la Eficacia en los procesos interinstitucionales para dar cumplimiento a la entrega de zonas de cesión obligatorias. |

| - Nombre Indicador: Cierre de Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fórmula | Qué mide el indicador? | Observaciones |
| (Cierre de Proyectos /Cierre de proyectos programados) | Eficacia | Mide la Eficacia en los procesos de cierres de proyectos constructivos y de urbanización de vivienda de interés prioritario (VIP). |

| - Nombre Indicador: Ejecución de Inversión Se evalúa el nivel de ejecución de los recursos ejecutados frente a los programados en cada vigencia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fórmula | Qué mide el indicador? | Observaciones |
| (Presupuesto Anual asignado a la meta /meta cumplida en la vigencia) | Eficiencia | Mide la eficiencia en la ejecución de los recursos asignados al proyecto. |
| (Presupuesto Ejecutado en la vigencia /Presupuesto Asignado en la vigencia) * 100 | Eficiencia |  |

| - Nombre Indicador: Ejecución de las personas beneficiadas del programa, frente a las personas programadas del beneficio. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fórmula | Qué mide el indicador? | Observaciones |
| (Personas Beneficiadas con el título /Personas proyectadas para beneficio) | Efectividad | Mide impacto del proyecto sobre la población en general. |

Nota: El número de personas beneficiadas aproximado para este proyecto es de: 35.000

| Capítulo |  |
| --- | --- |
| 10 |  |

# Costos de financiamiento

Costos del Proyecto:

Apropiación disponible por fuentes de financiación:

Teniendo en cuenta la formulación del proyecto, se establecen los siguientes costos para su ejecución:

| FUENTE DE FINANCIACIÓN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 – RECURSOS DEL DISTRITO | 4.054 | 8.784 | 9.662 | 4.930 | 1.850 | 29.280 |
| 12 - OTROS DISTRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Fuente: Secretaría Distrital de Hacienda (En miles de millones)

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO

| COMPONENTE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFRAESTRUCTURA | 1.890 | 2.196 | 1.932 | 1.233 | 278 | 7.528 |
| DOTACIÓN | 790 | 1.757 | 1.932 | 986 | 370 | 5.835 |
| RECURSO HUMANO | 1.274 | 4.392 | 5.314 | 2.465 | 1.110 | 14.555 |
| SUBSIDIOS | 100 | 439 | 483 | 247 | 93 | 1.361 |
| TOTAL | 4.054 | 8.784 | 9.662 | 4.930 | 1.850 | 29.280 |

- Fuente: DUT  (En miles de millones)

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META

| METAS PROYECTO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obtener 10.000 Títulos de predios | 1.039 | 5.710 | 9.082 | 4.634 | 1.739 | 22.204 |
| Entregar 8 Zonas de Cesión | 257 | 527 | 580 | 296 | 111 | 1.770 |
| Hacer Cierre de 7 Procesos de Urbanización | 2.758 | 2.547 | - | - | - | 5.306 |
| TOTALES | 4.054 | 8.784 | 9.662 | 4.930 | 1.850 | 29.280 |

- Fuente: DUT  (En miles de millones)

31 de octubre de 2016

Se ajusta el flujo financiero del proyecto de acuerdo con la cuota global asignada por la Secretaría Distrital de Hacienda para la vigencia 2017 y las necesidades de ejecución del proyecto y las modificaciones presupuestales realizadas en la vigencia 2016.

Apropiación disponible por fuentes de financiación:

Teniendo en cuenta la formulación del proyecto, se establecen los siguientes costos para su ejecución:

| FUENTE DE FINANCIACIÓN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 – RECURSOS DEL DISTRITO | 4.054 | 6.542 | 10.409 | 5.677 | 2.598 | 29.280 |
| 12 - OTROS DISTRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO

| COMPONENTE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFRAESTRUCTURA | 1.890 | 1.997 | 2.082 | 1.420 | 391 | 7.780 |
| DOTACIÓN | 780 | 140 | 2.081 | 1.135 | 520 | 4.656 |
| RECURSO HUMANO | 1.284 | 4.300 | 5.726 | 2.839 | 1.558 | 15.707 |
| SUBSIDIOS | 100 | 105 | 520 | 283 | 129 | 1.137 |
| TOTAL | 4.054 | 6.542 | 10.409 | 5.677 | 2.598 | 29.280 |

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META

| METAS PROYECTO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obtener 10.000 Títulos de predios | 1.077 | 4.253 | 9.568 | 5.119 | 2.225 | 22.242 |
| Entregar 8 Zonas de Cesión | 257 | 393 | 624 | 341 | 156 | 1.771 |
| Hacer Cierre de 7 Procesos de Urbanización | 2.721 | 1.896 | 217 | 217 | 217 | 5.268 |
| TOTALES | 4.054 | 6.542 | 10.409 | 5.677 | 2.598 | 29.280 |

30 de noviembre de 2016

Una vez realizada la revisión técnica y financiera de los recursos disponibles  en el patrimonio autónomo Fiduciaria Bogotá S.A, incluyendo los rendimientos financieros generados por valor de $1.211 millones,  se estableció que los recursos que a la fecha se disponen son suficientes para el cumplimiento de la meta fijada para el 2016 concerniente en hacer cierre de 3 Proyectos constructivos  y de urbanismo para Vivienda VIP.

Por lo anterior, la Dirección de Urbanizaciones y Titulación quien está a cargo de la ejecución del proyecto de Inversión 471 - Titulación de predios y gestión de urbanizaciones, considera pertinente realizar un traslado presupuestal, por valor de $ 300.000.000 con destino al proyecto de inversión 208 – Mejoramiento de Barrios. Dicho traslado no afecta el cumplimiento de la meta del proyecto para la vigencia 2016 consistente en hacer cierre de 3 Proyectos constructivos  y de urbanismo para Vivienda VIP.

Por su parte, La Dirección de Mejoramiento de Barrios en los estudios previos realizados para definir las intervenciones en espacios públicos a escala barrial a contratar con los recursos de la vigencia 2016, específicamente en el rubro 134 – Mejoramiento de Barrios (3-3-1-15-02-14-0208-134), evidenció necesidades presupuestales adicionales en el proyecto de inversión 208, puntualmente  en el valor total de la línea  01- Infraestructura, Componente de Gastos 01 – Construcción, Adecuación y Ampliación de Infraestructura propia del Sector, Concepto 0108 – Obras de urbanismo, requiriendo un valor adicional de $300.000.000 (crédito). La solicitud del valor a trasladar a crédito no afecta la magnitud de las metas del proyecto formuladas en la vigencia 2016 “contribuir al mejoramiento de barrios a través de los Estudios y Diseños de Intervenciones en Espacios Públicos a Escala Barrial y contribuir al mejoramiento de barrios a través de las Obras de Infraestructura en Espacios Públicos a Escala Barrial”.

Conforme lo expuesto y una vez realizados los trámites pertinentes se ajusta el flujo financiero del proyecto y se reduce la cuota global asignada por la Secretaría Distrital de Hacienda para la vigencia 2016 y se presentan modificaciones entre metas y componentes conforme las necesidades de ejecución del proyecto 2016 y necesidades de proyección para la ejecución de recursos 2017, así:

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN:

| FUENTE DE FINANCIACIÓN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 – RECURSOS DEL DISTRITO | 3.754 | 6.542 | 10.409 | 5.677 | 2.598 | 28.980 |
| 12 - OTROS DISTRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO

| COMPONENTE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFRAESTRUCTURA | 664 | 1.997 | 2.082 | 1.420 | 391 | 6.554 |
| DOTACIÓN | 790 | 140 | 2.081 | 1.135 | 520 | 4.666 |
| RECURSO HUMANO | 2.169 | 4.300 | 5.726 | 2.839 | 1.558 | 16.592 |
| INVESTIGACION Y ESTUDIOS | 31 |  |  |  |  | 31 |
| SUBSIDIOS | 100 | 105 | 520 | 283 | 129 | 1.137 |
| TOTAL | 3.754 | 6.542 | 10.409 | 5.677 | 2.598 | 28.980 |

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META

| METAS PROYECTO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obtener 10.000 Títulos de predios | 1.793 | 4.253 | 9.568 | 5.119 | 2.225 | 22.958 |
| Entregar 8 Zonas de Cesión | 297 | 393 | 624 | 341 | 156 | 1.811 |
| Hacer Cierre de 7 Procesos de Urbanización | 1.664 | 1.896 | 217 | 217 | 217 | 4.211 |
| TOTALES | 3.754 | 6.542 | 10.409 | 5.677 | 2.598 | 28.980 |

31 de diciembre de 2016

La dirección de Urbanizaciones y Titulación mediante contrato 612 de 2015 contrató la ejecución de unas obras de mitigación para algunas zonas verdes de la Urbanización Sierra Morena, así como para el reforzamiento estructural de un muro de contención.

A fin de garantizar los recursos necesarios para realizar una adición a dicho contrato, se hace necesario realizar un traslado entre conceptos de gasto por valor de $9’452.000, pasando de Recurso Humano a Infraestructura.

Por otra parte, a fin de surtir los trámites de consecución de pólizas que den cumplimiento a las obligaciones establecidas en el convenio 530 de 2013 (suscrito entre la CVP y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá), se requiere un valor de $ 22’653.336.

Así mismo se requirieron recursos por valor de $799.768 A fin de solicitar la prórroga a la Licencia de Construcción LC-14-3-0580 se requiere pagar ante la Curaduría Urbana número 3 el valor de $799.768 y de esta manera permitir la continuidad al proyecto de vivienda VIP denominado Manzana 102 Arborizadora Alta.

Conforme lo expuesto y una vez realizados los trámites pertinentes se ajusta el flujo financiero del proyecto para la vigencia 2016, así:

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN:

| FUENTE DE FINANCIACIÓN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 – RECURSOS DEL DISTRITO | 3.754 | 6.542 | 10.409 | 5.677 | 2.598 | 28.980 |
| 12 - OTROS DISTRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO

| COMPONENTE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFRAESTRUCTURA | 697 | 1.997 | 2.082 | 1.420 | 391 | 6.554 |
| DOTACIÓN | 790 | 140 | 2.081 | 1.135 | 520 | 4.666 |
| RECURSO HUMANO | 2.136 | 4.300 | 5.726 | 2.839 | 1.558 | 16.592 |
| INVESTIGACION Y ESTUDIOS | 31 |  |  |  |  | 31 |
| SUBSIDIOS | 100 | 105 | 520 | 283 | 129 | 1.137 |
| TOTAL | 3.754 | 6.542 | 10.409 | 5.677 | 2.598 | 28.980 |

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META

| METAS PROYECTO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obtener 10.000 Títulos de predios | 1.769 | 4.253 | 9.568 | 5.119 | 2.225 | 22.958 |
| Entregar 8 Zonas de Cesión | 297 | 393 | 624 | 341 | 156 | 1.811 |
| Hacer Cierre de 7 Procesos de Urbanización | 1.688 | 1.896 | 217 | 217 | 217 | 4.211 |
| TOTALES | 3.754 | 6.542 | 10.409 | 5.677 | 2.598 | 28.980 |

27 de febrero de 2017

Traslado Comunicaciones

La Dirección de Urbanizaciones y Titulación, participará en la contratación de la estrategia de comunicaciones que permita la promoción de la gestión pública de cada una de las direcciones misionales de la entidad. Para lo anterior se reservaron recursos por valor de $140.000.000 por el concepto de gasto “0268-Otros Gastos Operativos de Titulación”, requiriéndose realizar un traslado presupuestal entre conceptos de gasto con la misma recurrencia para acreditar dichos recursos al concepto de gasto “0754-Actividades para el fortalecimiento de estrategias de comunicación”, toda vez que dicho concepto se adecua de mejor manera con el objeto de la contratación.

Traslado adecuaciones – Servicio Posventa.

La Dirección de Urbanizaciones y Titulación, suscribió el 1 de diciembre de 2016 el contrato 527 con el objeto de prestar los servicios de alistamiento, mantenimiento y reparaciones civiles integrales que se requieran en los proyectos de vivienda de interés prioritario -VIP de Bosa Porvenir y Arborizadora Baja MZ65.

Durante la ejecución del contrato se evidencio la necesidad de adicionar cantidades de obra en por valor total de $5.559.600. En consideración a que dichos recursos se encuentran programados en el presupuesto del proyecto por el concepto de gasto 0544-Obras de Urbanismo Titulación se solicitó un traslado presupuestal entre conceptos con la misma recurrencia para que dichos recursos fuesen acreditados en el concepto de gasto 0526-Desarrollo de Proyectos de Vivienda.

Conforme lo expuesto y una vez realizados los trámites pertinentes se ajusta el flujo financiero del proyecto para la vigencia 2016, así:

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN:

| FUENTE DE FINANCIACIÓN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 - OTROS DISTRITO | 3.754 | 6.514 | 10.409 | 5.677 | 2.598 | 28.980 |
| 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3.754 | 6.542 | 10.409 | 5.677 | 2.598 | 28.980 |

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO

| COMPONENTE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFRAESTRUCTURA | 697 | 667 | 2.082 | 1.420 | 391 | 6.554 |
| DOTACIÓN | 790 | 220 | 2.081 | 1.135 | 520 | 4.666 |
| RECURSO HUMANO | 2.136 | 5.550 | 5.726 | 2.839 | 1.558 | 16.592 |
| INVESTIGACION Y ESTUDIOS | 31 |  |  |  |  | 31 |
| SUBSIDIOS | 100 | 105 | 520 | 283 | 129 | 1.137 |
| TOTAL | 3.754 | 6.542 | 10.409 | 5.677 | 2.598 | 28.980 |

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META

| METAS PROYECTO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obtener 10.000 Títulos de predios | 1.769 | 4.134 | 9.568 | 5.119 | 2.225 | 22.958 |
| Entregar 8 Zonas de Cesión | 297 | 713 | 624 | 341 | 156 | 1.811 |
| Hacer Cierre de 7 Procesos de Urbanización | 1.688 | 1.695 | 217 | 217 | 217 | 4.211 |
| TOTALES | 3.754 | 6.542 | 10.409 | 5.677 | 2.598 | 28.980 |

17 de mayo de 2017

Traslado para Contratación Publicación de los Actos Administrativos:

La Dirección de Urbanizaciones y Titulación requiere contratar, mediante convenio interadministrativo, la prestación del servicio de publicación en el diario oficial de los actos administrativos respecto de los inmuebles fiscales ocupados y construidos con viviendas de interés social que pretende transferir la CVP mediante la modalidad de “cesión a título gratuito” en la ciudad de Bogotá.

Para lo anterior se realizó el traslado de recursos por valor de $36.000.000 incrementando dicho valor al componente de gasto de 0754 – Actividades para el fortalecimiento de estrategias de comunicación perteneciente al tipo de gasto de Dotación, disminuyó en la misma proporción el tipo de gasto recurso Humano.

El traslado reduce los recursos disponibles en 2017 en la meta hacer cierre de 7 proyectos de urbanización y los incrementa en la meta de titular 10.000 pedios.

Traslado entre Metas – Planta Temporal

El Consejo Directivo de la Entidad mediante acuerdo 06 del 14 de septiembre de 2016, creo en la planta de personal de la Caja de la Vivienda Popular noventa y nueve (99) empleos de carácter temporal, para el cumplimiento de los compromisos de la entidad en el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.

Una vez surtidas las etapas del proceso de selección, se proveyeron 54 empleos y se declararon los 45 restantes como desiertos. Para el caso específico de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación, se crearon 13 cargos en planta temporal de los cuales 1 se declaró desierto y los 12 restantes fueron posesionados en el mes de enero de 2017.

En consideración al número de funcionarios asignados al cumplimiento de cada una de las metas, (8 funcionarios a la meta de titular 10.000 predios y 4 funcionarios a la meta de hacer cierre de 7 proyectos de urbanización), en el mes de marzo se realizó un traslado de recursos entre metas disminuyendo ($ 71.000.000) a la meta de titular 10.000 predios y aumentando dichos recursos a la meta de hacer cierre de 7 proyectos de urbanización.

Conforme lo expuesto y una vez realizados los trámites pertinentes se ajusta el flujo financiero del proyecto para la vigencia 2017, así:

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN:

| FUENTE DE FINANCIACIÓN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 - OTROS DISTRITO | 3.140 | 6.514 | 10.409 | 5.677 | 2.598 | 28.338 |
| 359-Recursos del Balance, Donaciones 110% con Bogotá | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| TOTAL | 3.140 *1 | 6.542 | 10.409 | 5.677 | 2.598 | 28.366 |

*1 - El presupuesto asignado al proyecto 471 para la vigencia 2016 fue de $3.753.53499 pesos, de los cuales a 31 de diciembre de 2016 se ejecutaron $3.139.687843 pesos.

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO

| COMPONENTE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFRAESTRUCTURA | 623 | 667 | 2.082 | 1.420 | 391 | 5.183 |
| DOTACIÓN | 767 | 256. | 2.081 | 1.135 | 520 | 4.759 |
| RECURSO HUMANO | 1.750 | 5.514 | 5.726 | 2.839 | 1.558 | 17.387 |
| INVESTIGACION Y ESTUDIOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBSIDIOS |  | 105 | 520 | 283 | 129 | 1.037 |
| TOTAL | 3.140*1 | 6.542 | 10.409 | 5.677 | 2.598 | 28.366 |

*1 – Se ajusta el valor por componente al presupuesto ejecutado a 31 de diciembre de 2016 por valor total de   $3.139.687843 pesos.

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META

| METAS PROYECTO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obtener 10.000 Títulos de predios | 1.357 | 4.063 | 9.568 | 5.119 | 2.225 | 22.363 |
| Entregar 8 Zonas de Cesión | 266 | 713 | 624 | 341 | 156 | 2.100 |
| Hacer Cierre de 7 Procesos de Urbanización | 1.517 | 1.766 | 217 | 217 | 217 | 3.903 |
| TOTALES | 3.140*1 | 6.542 | 10.409 | 5.677 | 2.598 | 28.366 |

*1 – Se ajusta el valor por meta al presupuesto ejecutado a 31 de diciembre de 2016 por valor total de   $3.139.687843 pesos.

30 de junio de 2017

Traslado a Pasivos Exigibles

Una vez surtidos los trámites internos y los requeridos ante las Secretarías de Planeación Distrital y Hacienda Distrital para realizar traslados de recursos de proyectos de inversión a pasivos exigibles, el Consejo Directivo de la Caja de la Vivienda Popular, mediante acuerdos 04 y 06 del 2 de junio de 2017, efectuó la modificación en el presupuesto de Rentas e Ingresos de la Caja de la Vivienda Popular, para la vigencia fiscal 2017, contra-acreditando los recursos de la vigencia en la suma de 791.349.704 y acreditando pasivos exigibles por el mismo valor.

De conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de los acuerdos 04 y 06 del 2 de junio de 2017, el valor trasladado al rubro de pasivos exigibles correspondientes al proyecto de inversión 471  - Titulación de predios y gestión de urbanizaciones, es por $358.955.186 de los cuales $8.112.105 corresponden al contrato 223 de 2014, y los restantes $350.843.081 corresponden al contrato de obra 612 de 2015.

La reducción en el presupuesto por $359 millones afecta los recursos de las metas de Entregar 8 zonas de cesión reduciéndola en $273 millones y la meta de titular 10.000 predios en $86 millones sin afectar la magnitud de la meta de la vigencia.

Traslado a Desarrollo de proyectos de vivienda

La Caja de la Vivienda Popular y la Fiduciaria Tequendama S.A. hoy Fiduciaria GNB Sudameris S.A., suscribieron el contrato de Fiducia Mercantil el 11 de agosto de 1993, mediante el cual la entidad transfirió el dominio del lote de mayor extensión denominado ATAHUALPA II para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social de acuerdo con la misionalidad de esta Entidad.

Para el desarrollo de la urbanización el lote de mayor extensión aportado por la CVP se desenglobó en 4 lotes denominados 1A, 2A, 3A y 4A. El constructor designado desarrollo satisfactoriamente las etapas 2A, 3A y 4A. El lote 1A no pudo ser desarrollado por cambios en las normas urbanísticas que impidieron su licenciamiento y posterior construcción (afectación por cono de ruido por proximidad de aeropuerto el Dorado).

Con ocasión de la parálisis del proyecto, y desde aproximadamente el año 2009 el lote 1A fue ocupado por terceros sin autorización de Fideicomiso ni la CVP. La CVP a través del Fideicomiso y del Constructor asignado iniciaron infructuosas acciones policivas para la recuperación del inmueble. Por lo anterior, la Junta Directiva del Fideicomiso se encuentra gestionando la representación judicial que permita obtener la reivindicación del lote, para lo cual es necesario realizar el traslado de recursos al Patrimonio Autónomo Atahualpa II.

El Traslado incrementa los recursos en la meta de Hacer Cierre de 7 Procesos de Urbanización en $255 millones y reduce en la misma cantidad la meta de titular 10.000 predios sin afectar la magnitud de la meta en la vigencia.

Conforme lo expuesto y una vez realizados los trámites pertinentes se ajusta el flujo financiero del proyecto para la vigencia 2017, así:

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN:

| FUENTE DE FINANCIACIÓN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 - OTROS DISTRITO | 3.140 | 6.155 | 10.409 | 5.677 | 2.598 | 27.979 |
| 359-Recursos del Balance, Donaciones 110% con Bogotá | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| TOTAL | 3140 | 6.183 | 10.409 | 5.677 | 2.598 | 28.007 |

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO

| COMPONENTE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFRAESTRUCTURA | 623 | 722 | 2.082 | 1.420 | 391 | 5.238 |
| DOTACIÓN | 767 | 256 | 2.081 | 1.135 | 520 | 4.759 |
| RECURSO HUMANO | 1.750 | 5.100 | 5.726 | 2.839 | 1.558 | 16.973 |
| INVESTIGACION Y ESTUDIOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBSIDIOS |  | 105 | 520 | 283 | 129 | 1.037 |
| TOTAL | 3.140 | 6.183 | 10.409 | 5.677 | 2.598 | 28.007 |

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META

| METAS PROYECTO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obtener 10.000 Títulos de predios | 1.357 | 3.722 | 9.568 | 5.119 | 2.225 | 21.991 |
| Entregar 8 Zonas de Cesión | 266 | 440 | 624 | 341 | 156 | 1.827 |
| Hacer Cierre de 7 Procesos de Urbanización | 1.517 | 2.021 | 217 | 217 | 217 | 4.189 |
| TOTALES | 3.140 | 6.183 | 10.409 | 5.677 | 2.598 | 28.007 |

29 de septiembre de 2017

Traslado a Recurso Humano

Teniendo la necesidad de reforzar los equipos internos de trabajo encaminados al logro de las metas de la Dirección, fue necesario realizar un traslado presupuestal contra-acreditando recursos al componente de infraestructura para acreditarlos en Recurso Humano por valor de $ 60 millones.

En complemento a lo anterior, se realizaron redistribuciones internas entre metas de manera que se incrementaron recursos en las metas de Hacer Cierre de 7 Procesos de Urbanización en $54 millones y titular 10.000 predios en $ 44 millones y se redujeron $ 98 millones de la meta de Entregar 8 Zonas de Cesión.

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN:

| FUENTE DE FINANCIACIÓN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 - OTROS DISTRITO | 3.140 | 6.155 | 10.409 | 5.677 | 2.598 | 27.979 |
| 359-Recursos del Balance, Donaciones 110% con Bogotá | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| TOTAL | 3140 | 6.183 | 10.409 | 5.677 | 2.598 | 28.007 |

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO

| COMPONENTE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFRAESTRUCTURA | 623 | 662 | 2.082 | 1.420 | 391 | 5.178 |
| DOTACIÓN | 767 | 256 | 2.081 | 1.135 | 520 | 4.759 |
| RECURSO HUMANO | 1.750 | 5.160 | 5.726 | 2.839 | 1.558 | 17.033 |
| INVESTIGACION Y ESTUDIOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBSIDIOS |  | 105 | 520 | 283 | 129 | 1.037 |
| TOTAL | 3.140 | 6.183 | 10.409 | 5.677 | 2.598 | 28.007 |

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META

| METAS PROYECTO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obtener 10.000 Títulos de predios | 1.357 | 3.766 | 9.568 | 5.119 | 2.225 | 22.035 |
| Entregar 8 Zonas de Cesión | 266 | 342 | 624 | 341 | 156 | 1.729 |
| Hacer Cierre de 7 Procesos de Urbanización | 1.517 | 2.075 | 217 | 217 | 217 | 4.243 |
| TOTALES | 3.140 | 6.183 | 10.409 | 5.677 | 2.598 | 28.007 |

06 de octubre de 2017

Se ajusta el flujo financiero del proyecto de acuerdo con la cuota global asignada por la Secretaría Distrital de Hacienda para la vigencia 2018 y las necesidades de ejecución del proyecto y las modificaciones presupuestales realizadas en la vigencia 2017.

Apropiación disponible por fuentes de financiación:

Teniendo en cuenta la formulación del proyecto, se establecen los siguientes costos para su ejecución:

| FUENTE DE FINANCIACIÓN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 - OTROS DISTRITO | 3.140 | 6.155 | 7.077 | 9.009 | 2.598 | 27.979 |
| 359-Recursos del Balance, Donaciones 110% con Bogotá | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| TOTAL | 3140 | 6.183 | 7.077 | 9.009 | 2.598 | 28.007 |

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO

| COMPONENTE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFRAESTRUCTURA | 623 | 662 | 0 | 1.420 | 391 | 3.096 |
| DOTACIÓN | 767 | 256 | 162 | 1.135 | 520 | 2.840 |
| RECURSO HUMANO | 1.750 | 5.160 | 6.835 | 6.171 | 1.558 | 21.474 |
| SUBSIDIOS |  | 105 | 80 | 283 | 129 | 597 |
| TOTAL | 3.140 | 6.183 | 7.077 | 9.009 | 2.598 | 28.007 |

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META

| METAS PROYECTO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obtener 10.000 Títulos de predios | 1.357 | 3.750 | 5179 | 8.451 | 2.225 | 20.962 |
| Entregar 8 Zonas de Cesión | 266 | 289 | 125 | 341 | 156 | 1.177 |
| Hacer Cierre de 7 Procesos de Urbanización | 1.517 | 2.144 | 1773 | 217 | 217 | 5.868 |
| TOTALES | 3.140 | 6.183 | 7.077 | 9.009 | 2.598 | 28.007 |

29 de diciembre de 2017

Traslado a Recurso Humano

Una vez surtidos los trámites internos y los requeridos ante las Secretarías de Planeación Distrital y Hacienda Distrital para realizar traslados de recursos entre proyectos de inversión, el Consejo Directivo de la Caja de la Vivienda Popular, mediante acuerdo, efectuó la modificación en el presupuesto de Rentas e Ingresos de la Caja de la Vivienda Popular, para la vigencia fiscal 2017, Incrementando los recursos disponibles del proyecto de Inversión 471 en $ 150 millones.

Dichos recursos ingresaron en el componente de Recurso Humano, para contratar la representación jurídica de la Caja de la Vivienda Popular en el proceso arbitral que se adelantará contra la sociedad comercial CONSTRUCCIONAR Y CIA LTDA, hoy DESARROLLOS INMOBILIARIOS ATAHUALPA II LTDA y la entonces Fiduciaria Tequendama, hoy Servitrust Sudameris, vocera del Patrimonio Autónomo Parques de Atahualpa. De igual manera se incrementó el valor de la meta Hacer Cierre de 7 Procesos de Urbanización en el mismo valor

Traslado a Pasivos Exigibles

Una vez surtidos los trámites internos y los requeridos ante las Secretarías de Planeación Distrital y Hacienda Distrital para realizar traslados de recursos de proyectos de inversión a pasivos exigibles, el Consejo Directivo de la Caja de la Vivienda Popular, mediante acuerdos 12 del 12 de diciembre de  2017, efectuó la modificación en el presupuesto de Rentas e Ingresos de la Caja de la Vivienda Popular, para la vigencia fiscal 2017, reduciendo los recursos de la vigencia en la suma de $80 millones de pesos y acreditando pasivos exigibles por el mismo valor. Dichos recursos corresponden al contrato 612 de 2015

La reducción en el presupuesto por $80 millones se efectuó sobre el componente de infraestructura y afecta los recursos de la meta de Entregar 8 zonas de cesión sin afectar la magnitud de la meta de la vigencia.

Traslado Internos entre componentes de gasto

De acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto de inversión se realizaron traslados internos entre conceptos de gasto y metas.

Conforme lo expuesto y una vez realizados los trámites pertinentes se ajusta el flujo financiero del proyecto para la vigencia 2017, así:

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN:

| FUENTE DE FINANCIACIÓN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 - OTROS DISTRITO | 3.140 | 6.225 | 7.077 | 9.009 | 2.598 | 28.049 |
| 359-Recursos del Balance, Donaciones 110% con Bogotá | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| TOTAL | 3140 | 6.253 | 7.077 | 9.009 | 2.598 | 28.077 |

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO

| COMPONENTE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFRAESTRUCTURA | 623 | 539 | 0 | 1.420 | 391 | 2.973 |
| DOTACIÓN | 767 | 296 | 162 | 1.135 | 520 | 2.880 |
| RECURSO HUMANO | 1.750 | 5.313 | 6.835 | 6.171 | 1.558 | 21.627 |
| SUBSIDIOS |  | 105 | 80 | 283 | 129 | 597 |
| TOTAL | 3.140 | 6.253 | 7.077 | 9.009 | 2.598 | 28.077 |

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META

| METAS PROYECTO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obtener 10.000 Títulos de predios | 1.357 | 3.740 | 5179 | 8.451 | 2.225 | 20.952 |
| Entregar 8 Zonas de Cesión | 266 | 174 | 125 | 341 | 156 | 1.062 |
| Hacer Cierre de 7 Procesos de Urbanización | 1.517 | 2.339 | 1773 | 217 | 217 | 6.063 |
| TOTALES | 3.140 | 6.253 | 7.077 | 9.009 | 2.598 | 28.077 |

30 de enero de 2018

De acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto de inversión se realizaron traslados internos entre metas para la Vigencia 2018. Por otra parte, en consideración a que en el 2018 se tiene contemplado finalizar la meta de Hacer Cierre de 7 Procesos de Urbanización, los recursos asignados para dicha meta en las vigencias 2019 y 2020 serán trasladados a la meta de Obtener 10.000 Títulos de predios.  Conforme lo expuesto y una vez realizados los trámites pertinentes se ajusta el flujo financiero del proyecto para la vigencia 2018, así:

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN:

| FUENTE DE FINANCIACIÓN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 - OTROS DISTRITO | 3.140 | 6.225 | 7.077 | 9.009 | 2.598 | 28.049 |
| 359-Recursos del Balance, Donaciones 110% con Bogotá | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| TOTAL | 3140 | 6.253 | 7.077 | 9.009 | 2.598 | 28.077 |

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO

| COMPONENTE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFRAESTRUCTURA | 623 | 539 | 0 | 1.420 | 391 | 2.973 |
| DOTACIÓN | 767 | 296 | 162 | 1.135 | 520 | 2.880 |
| RECURSO HUMANO | 1.750 | 5.313 | 6.835 | 6.171 | 1.558 | 21.627 |
| SUBSIDIOS |  | 105 | 80 | 283 | 129 | 597 |
| TOTAL | 3.140 | 6.253 | 7.077 | 9.009 | 2.598 | 28.077 |

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META

| METAS PROYECTO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obtener 10.000 Títulos de predios | 1.357 | 3.740 | 4.659 | 8.668 | 2.442 | 20.866 |
| Entregar 8 Zonas de Cesión | 266 | 174 | 196 | 341 | 156 | 1.133 |
| Hacer Cierre de 7 Procesos de Urbanización | 1.517 | 2.339 | 2.222 | 0 | 0 | 6.078 |
| TOTALES | 3.140 | 6.253 | 7.077 | 9.009 | 2.598 | 28.077 |

22 de febrero de 2018

Se ajusta el valor del proyecto en las metas “obtener 10.000 títulos”, “Hacer cierre de 7 procesos de urbanización” y “Entregar 8 Zonas de Cesión”, de acuerdo con las necesidades de ejecución. De igual manera se realizó traslado presupuestal al componente de gasto 0268- Otros gastos operativos de titulación para sufragar costos relacionados con tramites de escrituración, pólizas, gastos de notariado y registro, y curaduría urbana que sean requeridos en la ejecución del proyecto.

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN:

| FUENTE DE FINANCIACIÓN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 - OTROS DISTRITO | 3.140 | 6.225 | 7.077 | 9.009 | 2.598 | 28.049 |
| 359-Recursos del Balance, Donaciones 110% con Bogotá | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| TOTAL | 3140 | 6.253 | 7.077 | 9.009 | 2.598 | 28.077 |

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO

| COMPONENTE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFRAESTRUCTURA | 623 | 539 | 0 | 1.420 | 391 | 2.973 |
| DOTACIÓN | 767 | 296 | 252 | 1.135 | 520 | 2.970 |
| RECURSO HUMANO | 1.750 | 5.313 | 6.745 | 6.171 | 1.558 | 21.537 |
| SUBSIDIOS |  | 105 | 80 | 283 | 129 | 597 |
| TOTAL | 3.140 | 6.253 | 7.077 | 9.009 | 2.598 | 28.077 |

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META

| METAS PROYECTO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obtener 10.000 Títulos de predios | 1.357 | 3.740 | 4.624 | 8.668 | 2.442 | 20.831 |
| Entregar 8 Zonas de Cesión | 266 | 174 | 226 | 341 | 156 | 1.163 |
| Hacer Cierre de 7 Procesos de Urbanización | 1.517 | 2.339 | 2.227 | 0 | 0 | 6.083 |
| TOTALES | 3.140 | 6.253 | 7.077 | 9.009 | 2.598 | 28.077 |

26 de junio de 2018

Una vez surtidos los trámites ante la Secretaria Distrital de Hacienda Se realiza el ajuste del valor del proyecto en la “Apropiación Disponible por Tipo de Gasto” por asociación de nuevo concepto de gasto “0529-Sentencias Judiciales”, al Plan de Adquisiciones del proyecto. Se realiza reducción en Dotación y se hace el correspondiente traslado a Infraestructura; lo anterior con el fin de sufragar los gastos que se incurran para la radicación de la demanda ante el Tribunal de Arbitramento, relacionada con el proceso arbitral que se adelantará por parte de la Caja de la Vivienda DESARROLLOS INMOBILIARIOS ATAHUALPA II LTDA y la entonces Fiduciaria Tequendama hoy SERVITRUST SUDAMERIS, vocera del Patrimonio Autónomo Parques de Atahualpa.

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN:

| FUENTE DE FINANCIACIÓN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 - OTROS DISTRITO | 3.140 | 6.225 | 7.077 | 9.009 | 2.598 | 28.049 |
| 359-Recursos del Balance, Donaciones 110% con Bogotá | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| TOTAL | 3140 | 6.253 | 7.077 | 9.009 | 2.598 | 28.077 |

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO

| COMPONENTE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFRAESTRUCTURA | 623 | 539 | 2 | 1.420 | 391 | 2.973 |
| DOTACIÓN | 767 | 296 | 250 | 1.135 | 520 | 2.970 |
| RECURSO HUMANO | 1.750 | 5.313 | 6.745 | 6.171 | 1.558 | 21.537 |
| SUBSIDIOS |  | 105 | 80 | 283 | 129 | 597 |
| TOTAL | 3.140 | 6.253 | 7.077 | 9.009 | 2.598 | 28.077 |

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META

| METAS PROYECTO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obtener 10.000 Títulos de predios | 1.357 | 3.740 | 4.624 | 8.668 | 2.442 | 20.831 |
| Entregar 8 Zonas de Cesión | 266 | 174 | 226 | 341 | 156 | 1.163 |
| Hacer Cierre de 7 Procesos de Urbanización | 1.517 | 2.339 | 2.227 | 0 | 0 | 6.083 |
| TOTALES | 3.140 | 6.253 | 7.077 | 9.009 | 2.598 | 28.077 |

30 de agosto de 2018

Se ajustaron las anualidades a los valores realmente ejecutados, De igual manera, durante el tercer trimestre del año se realizaron traslados presupuestales desde el componente de Dotación - concepto de gasto 0268-otros gastos operativos, hacia infraestructura componentes 0526-Desarrollo de proyectos de vivienda y 0529 – Sentencias Judiciales, para la adición del contrato de reparaciones locativas de los proyectos VIP de El Porvenir, Arborizadora Baja (MZ65) y Candelaria La Nueva (MZ67), y la adición al patrimonio Autónomo Atahualpa II en liquidación para defensa en proceso de pertenencia.

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN:

| FUENTE DE FINANCIACIÓN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 - OTROS DISTRITO | 3.140 | 5.978 | 7.077 | 9.009 | 2.598 | 27.802 |
| 359-Recursos del Balance, Donaciones 110% con Bogotá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3140 | 5.978 | 7.077 | 9.009 | 2.598 | 27.802 |

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO

| COMPONENTE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFRAESTRUCTURA | 623 | 399 | 41 | 1.420 | 391 | 2.874 |
| DOTACIÓN | 767 | 255 | 211 | 1.135 | 520 | 2.888 |
| RECURSO HUMANO | 1.750 | 5.303 | 6.745 | 6.171 | 1.558 | 21.527 |
| SUBSIDIOS |  | 21 | 80 | 283 | 129 | 513 |
| TOTAL | 3.140 | 5.978 | 7.077 | 9.009 | 2.598 | 27.802 |

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META

| METAS PROYECTO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obtener 10.000 Títulos de predios | 1.357 | 3.635 | 4.728 | 8.668 | 2.442 | 20.804 |
| Entregar 8 Zonas de Cesión | 266 | 54 | 107 | 341 | 156 | 924 |
| Hacer Cierre de 7 Procesos de Urbanización | 1.517 | 2.289 | 2.242 | 0 | 0 | 6074 |
| TOTALES | 3.140 | 5.978 | 7.077 | 9.009 | 2.598 | 27.802 |

27 de septiembre de 2018

El día 29 de agosto de 20l8, la Caja de la Vivienda Popular y la Secretaría Distrital de Hábitat celebraron el Convenio Interadministrativo No. 000618 cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de adelantar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto “Mirador de Illimani”, por valor de $17.125.501.439, respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1072 del 17 de agosto del 2018, expedido por el responsable de presupuesto de LA SECRETARÍA.

La cláusula cuarta del convenio establece que el primer desembolso por la suma de DOS MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.900.000.000) MONEDA CORRIENTE destinados a todas las actuaciones o gestiones necesarias para efectuar la adquisición predial encomendada, una vez la Dirección Distrital de Presupuesto apruebe el ajuste presupuestal y sea comunicada a LA CAJA. Los restantes ($14.225.501.439) están destinados a la ejecución de las obras que estarán a cargo de la Dirección de Barrios de la CVP y que serán incorporados al proyecto de inversión 208 en la vigencia 2019.

Por lo anterior, se hace necesario incorporar DOS MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.900.000.000) al presupuesto del proyecto de inversión 471 – Titulación de Predios y Gestión de Urbanizaciones, para la vigencia 2018. A continuación, se presenta el concepto de gasto y la fuente de financiación:

| Metas proyecto de inversión | Tipo de gasto | Componente de gasto | Concepto de gasto | Fuente de financiación | Modificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entregar 9 Zonas de Cesión | 01-infreaestructura | 02-adquisicion de infraestructura propia del sector | 0027 - Adquisición de predios | 03-20 Recursos Administrados de Destinación Especifica | $2.900.000.000 |

Así las cosas, se hace necesario modificar las fuentes de financiación del proyecto, la apropiación por tipo de gasto y la apropiación para meta así:

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR FUENTES DE FINANCIACIÓN:

| FUENTE DE FINANCIACIÓN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 - OTROS DISTRITO | 3.140 | 5.978 | 7.077 | 9.009 | 2.598 | 27.802 |
| 03-20 Recursos Administrados de Destinación Especifica | - | - | 2.900 | - | - | 2.900 |
| TOTAL | 3.140 | 5.978 | 9.977 | 9.009 | 2.598 | 30.702 |

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO

| COMPONENTE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFRAESTRUCTURA | 623 | 399 | 2.941 | 1.420 | 391 | 5.774 |
| DOTACIÓN | 767 | 255 | 211 | 1.135 | 520 | 2.888 |
| RECURSO HUMANO | 1.750 | 5.303 | 6.745 | 6.171 | 1.558 | 21.527 |
| SUBSIDIOS |  | 21 | 80 | 283 | 129 | 513 |
| TOTAL | 3.140 | 5.978 | 9.977 | 9.009 | 2.598 | 30.702 |

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META

| METAS PROYECTO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obtener 10.000 Títulos de predios | 1.357 | 3.635 | 4.728 | 8.668 | 2.442 | 20.804 |
| Entregar 9 Zonas de Cesión | 266 | 54 | 3.007 | 341 | 156 | 3.824 |
| Hacer Cierre de 7 Procesos de Urbanización | 1.517 | 2.289 | 2.242 | - | - | 6.074 |
| TOTALES | 3.140 | 5.978 | 9.977 | 9.009 | 2.598 | 30.702 |

05 de octubre de 2018

Se ajusta el flujo financiero del proyecto de acuerdo con la cuota global asignada por la Secretaría Distrital de Hacienda para la vigencia 2019 y las necesidades de ejecución del proyecto y las modificaciones presupuestales realizadas en la vigencia 2018.

Apropiación disponible por fuentes de financiación:

Teniendo en cuenta la formulación del proyecto, se establecen los siguientes costos para su ejecución:

| FUENTE DE FINANCIACIÓN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 - OTROS DISTRITO | 3.140 | 5.978 | 7.077 | 13.559 | 2.598 | 32.352 |
| 03-20 Recursos Administrados de Destinación Especifica | - | - | 2.900 | - | - | 2.900 |
| TOTAL | 3.140 | 5.978 | 9.977 | 13.559 | 2.598 | 35.252 |

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR TIPO DE GASTO

| COMPONENTE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFRAESTRUCTURA | 623 | 399 | 2.941 | 5.891 | 391 | 10.245 |
| DOTACIÓN | 767 | 255 | 211 | 185 | 520 | 1.938 |
| RECURSO HUMANO | 1.750 | 5.303 | 6.745 | 7.439 | 1.558 | 22.795 |
| SUBSIDIOS |  | 21 | 80 | 44 | 129 | 274 |
| TOTAL | 3.140 | 5.978 | 9.977 | 13.559 | 2.598 | 35.252 |

APROPIACIÓN DISPONIBLE POR META

| METAS PROYECTO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obtener 10.000 Títulos de predios | 1.357 | 3.635 | 4.728 | 12.251 | 2.442 | 24.413 |
| Entregar 9 Zonas de Cesión | 266 | 54 | 3.007 | 421 | 156 | 3.904 |
| Hacer Cierre de 7 Procesos de Urbanización | 1.517 | 2.289 | 2.242 | 887 | - | 6.935 |
| TOTALES | 3.140 | 5.978 | 9.977 | 13.559 | 2.598 | 35.252 |

| Capítulo |  |
| --- | --- |
| 11 |  |

# Descripción del proyecto

Titular es el medio para consolidar la propiedad de un determinado predio, ocupado ilegalmente.  Cumpliendo los requisitos exigidos en la ley, la titulación lleva a reconocer la propiedad del predio, las inversiones realizadas y la seguridad de la permanencia.

La operación de este proyecto depende directamente de la propiedad del predio donde se encuentran ubicados los barrios o sectores (terrenos de propiedad de particulares o de propiedad del Estado en el ámbito Nacional, Departamental o Distrital) y de la calidad de la tenencia con la que cuenta la familia que ocupa el predio (urbanizaciones de hechos o promovidas por urbanizadores ilegales o procesos de urbanización incompleta).

Ilustración 1: Flujo del Proceso de Titulación

Fuente: Dirección de Urbanizaciones y Titulación

Estrategias:

Para la obtención de los títulos de propiedad a partir de la línea base establecida a través del aplicativo de titulación de la Entidad y de acuerdo a los diagnósticos integrales de barrios, se procura implementar procesos masivos de titulación de oficio por la administración y dar respuesta en tiempo real al usuario a nivel de localidad, UPZ, Barrio y predio, teniendo en cuenta los mecanismos que consagra la ley para tal fin que se describen a continuación:

Para Bienes Fiscales:

Cesión a título gratuito:

Mecanismo a través del cual las entidades públicas transfieren gratuitamente los inmuebles fiscales de su propiedad a quienes lo hayan ocupado de forma ilegal con VIS, siempre y cuando la ocupación haya ocurrido con anterioridad al 30 de  noviembre de 2001.

El título entregado es un acto administrativo (resolución de transferencia) debidamente registrada en la oficina de registro de instrumentos públicos.

Para Bienes Privados:

Enajenación directa  a través de mediación:

Es el acuerdo de voluntades entre el propietario del inmueble de mayor extensión legalmente identificado e inscrito en la oficina de registro de instrumentos públicos y los poseedores de cada uno de los predios objeto de titulación, con el acompañamiento técnico, jurídico y social del distrito.

El título entregado es una escritura pública debidamente registrada en la oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente.

La negociación comprende diferentes aspectos para llegar a una sola y unánime decisión. Es un proceso de toma de decisiones en el cual no hay reglas acerca de cómo o cuando deben ser tomadas estas. Así las cosas y debido a la complejidad técnica, jurídica y financiera que en la mayoría de los casos se opone a la flexibilización del proceso, se hace necesario utilizar el método de la mediación para obtener resultados concretos y reducir costos y tiempos.

Prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio:

Proceso abreviado de pertenencia a favor de los  poseedores de inmuebles destinados a vivienda de interés social, cuando hayan sido ocupados por más de 5 años. Con el acompañamiento técnico, jurídico y social  del distrito.

El título que se otorga es una sentencia judicial: la cual es proferida por el juez competente debidamente registrado en la oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente.

En el caso de determinar que la ocupación se realizó sobre terrenos de propiedad de un particular y que las posibilidades de llegar a una mediación son nulas o demasiado prolongadas en el tiempo, se recurre a la estrategia de la prescripción adquisitiva de dominio a través de los Procesos de Pertenencia, en la cual se les presta la asesoría social, técnica y jurídica necesaria, desde el inicio hasta el fin del proceso, brindando herramientas para la designación y contratación de abogados por la misma comunidad, y si los poseedores lo solicitan, la CVP efectúa una interventoría a tales procesos previa suscripción de un convenio de cooperación, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas entre los profesionales del derecho designados y los poseedores involucrados en el proceso de titulación.

Criterios de operación:

Focalización:

Persigue la adecuada ubicación y selección espacial de las comunidades beneficiarias del proyecto. La gestión orienta sus acciones en aquellas comunidades que se encuentran en situaciones críticas y donde la problemática de “no legalización” de títulos genera mayores niveles de conflicto, demanda y tensión social.

Viabilidad:

Se entiende como el conjunto de razones y condiciones técnicas, jurídicas, sociales y financieras que hacen posible o imposible la titulación de predios. Este criterio implica la identificación de grados de dificultad y complejidad desde el punto de vista técnico y jurídico que exigen priorizar acciones de gestión por una mejor eficiencia, eficacia, impacto, cobertura y control social e institucional de los conflictos latentes o emergentes.

Concertación:

Búsqueda permanente de acuerdos y convenios entre los diferentes actores involucrados para abreviar tiempos y evitar gastos de recursos innecesarios. Este criterio tiene como método fundamental la Negociación según las condiciones de conflicto, solución, equilibrio y oportunidad para la satisfacción de los intereses de las partes.

Impacto:

Persigue el cambio o transformación de una “situación problema” a una “situación solución”. El impacto puede ser cuantitativo cuando cubre mayor número de población beneficiada, o cualitativo cuando dicha población supera favorablemente factores conflictivos de índole legal, social, técnico, financiero, entre otros.

Seguimiento y Evaluación:

Conjunto de mecanismos y estrategias que buscan el mejoramiento constante de la calidad de la gestión a través de evaluaciones antes, durante y después de la ejecución del Programa.

Para el caso del cierre de Urbanizaciones de VIP, se analizan los componentes social, técnico, jurídico y financiero en la ejecución de las siguientes etapas:

Figura 2. Fases Ejecución Cierre Procesos de Urbanización.

Fuente. Dirección de Urbanizaciones y Titulación

Fase 1: Revisión de documentos y elaboración de anteproyecto urbanístico:

- Revisar y evaluar los estudios que contrate la Caja de Vivienda Popular correspondientes a levantamientos topográficos, estudios de suelo y geotécnicos, disponibilidad de servicios, propuesta silvicultura, entre otros estudios preliminares

- Elaborar el anteproyecto arquitectónico y urbanístico

- Elaborar la modelación financiera del proyecto.

- Socialización del proyecto ante la comunidad.

Nota/. La CVP desarrollará los diseños arquitectónicos a cargo del proyecto de inversión

Fase 2: Elaboración del proyecto urbanístico, se realizarán los diseños urbanísticos, estructurales y de redes de servicios públicos domiciliarios, zonas de cesión de espacio público, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente y las disposiciones de cada una de las entidades o instancias que deberán dar la correspondiente aprobación de los mismos.

Fase 3: Construcción del proyecto, una vez cumplidos los requisitos señalados en las fases anteriores, se deberá realizar la ejecución de obra ajustado a un plazo definido en función del número de intervenciones y la complejidad de la obra, en el que incluya como mínimo los términos en que se desarrollarán las mismas.

Fase 4: Entrega del proyecto, terminada la construcción, se deberá en los casos en que se tengan procesos de construcción de vivienda hacer la entrega a la Interventoría, previa emisión del certificado de habitabilidad por parte de la autoridad competente. Asimismo, deberán hacer entrega las redes de servicios públicos domiciliarios a las entidades competentes en el marco de las disponibilidades de servicios tramitadas y la habilitación del servicio en el proyecto.

Fase 5: Escrituración y Registro de las viviendas., se entregan las zonas comunes, se suministra por parte del contratista el reglamento de propiedad horizontal y demás insumos que permitan la transferencia de los bienes a las familias beneficiarias de acuerdo con los dispuesto en la normativa de VIP y contrato fiduciario, si así se dispusiera.

Fase 6: Liquidación de Contrato, una vez realizada la entrega del proyecto y suscrita el acta de recibo por parte de la interventoría, las partes procederán a la liquidación del contrato de obra, en los eventos en que así lo requiera el contratante, previa instrucción de la supervisión y en el marco de los dispuesto por ley para efectos de liquidación.

CADENA DE VALOR DEL PROYECTO

| Capítulo |  |
| --- | --- |
| 12 |  |

# Estudios que respaldan la información del proyecto

Los estudios que respaldan el proyecto son:

- Documento Técnico de Soporte del Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto 619 de 2000, Decreto 469 de 2003 Revisión del Plan, Decreto 190 de 2004 Compilación Disposiciones Plan de Ordenamiento Territorial). Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

- Encuesta Multipropósito de Bogotá, EMB realizada por el DANE.

- Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”,

- Aplicativo de titulación actualizado con base en la información gráfica y alfanumérica suministrada por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD y la Secretaría Distrital de Planeación - SDP. Esta actualización permite generar reportes estadísticos del estado de titulación en el Distrito Capital.

- El diagnóstico adelantado por la Dirección de Urbanizaciones y Titulación a Abril de 2016 tuvo en cuenta la siguiente información:

- Base Catastral Predial fecha 2016/02/01 – 3.561.340 registros

- Base Cartográfica Mapa de Referencia Versión 2015/12

- Base de datos Diagnósticos de Barrios DUT

| Capítulo |  |
| --- | --- |
| 13 |  |

# Beneficios del proyecto

Para las personas beneficiadas:

- Elimina conflictos, genera ciudadanía y contribuye a construir un ambiente de convivencia ciudadana.

- Permite el acceso al crédito con garantía real (propiedad) y acceder al mercado inmobiliario formal.

- Genera incentivos para el ahorro y la inversión (el título de propiedad representa un activo).

- Produce seguridad en la permanencia en las familias ocupantes, propiedad segura y sentido de pertenencia.

- Permite acceder a los demás programas del distrito como el programa de mejoramiento de vivienda.

Para la ciudad:

- Aumenta la base predial y de valorización por consiguiente fortalece las finanzas territoriales.

- Ingresa al flujo económico el capital inactivo representado por el valor de la tierra y las mejoras construidas.

- Más familias en el sector formal representa mayores ingresos al Estado

| Capítulo |  |
| --- | --- |
| 14 |  |

# Aspectos institucionales y legales

Para la gestión del proyecto, se tienen como parámetros validos los lineamientos de la normatividad vigentes, aunada a un dispositivo institucional que le permita atender de manera técnica y financiera todas las actividades que se desarrollen para el cumplimiento del objetivo.

En la vigencia del 2.008 mediante Acuerdo 004 del 9 Mayo de 2008 de la Junta Directiva se definió una nueva estructura organizacional de la Entidad de la siguiente forma:

- DIRECCION GENERAL

  - OFICINA ASESORA DE PLANEACION

  - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

- DIRECCION DE REASENTAMIENTOS

- DIRECCION DE URBANIZACIONES Y TITULACION

- DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

- DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS

- DIRECCION JURIDICA

- DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

  - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

  - SUBDIRECCION FINANCIERA

| Capítulo |  |
| --- | --- |
| 15 |  |

# Aspectos ambientales

El Proyecto de Inversión “Titulación de predios y Gestión de Urbanizaciones” no contempla un componente ambiental específico, sin embargo se tiene establecida la necesidad de adelantar acciones de reconocimiento territorial con labores de georeferenciación y visitas de campo, para que no se adelanten procesos de titulación sobre  predios que se encuentren ubicados en zonas afectadas, en zonas de alto riesgo no mitigable o que presente peligro para la población, contribuyendo a la divulgación y construcción de una cultura de la prevención al riesgo por amenazas socio naturales  y al fortalecimiento del control social.

| Capítulo |  |
| --- | --- |
| 16 |  |

# Sostenibilidad del proyecto

- La sostenibilidad del proyecto dependerá de las dificultades o limitaciones que se puedan presentar para el normal desarrollo de las actividades propuestas.

- La falta de Recursos económicos para adelantar los diferentes mecanismos de titulación  se deberá suplir con la financiación de  los diferentes procesos mediante subsidios o créditos (pago del proceso de prescripción adquisitiva de dominio y pago de impuesto de  beneficencia y derecho de registro, gastos notariales).

- En el mecanismo de titulación de prescripción adquisitiva (pertenencias) para la congestión en los juzgados civiles se deberá gestionar ante el Concejo Superior de la Judicatura la creación de jueces de descongestión o alguna otra alternativa

- El desconocimiento de la comunidad sobre la  operación del programa será reducido con la socialización  y difusión del programa (comunicaciones e intervención social).

- La capacidad financiera de las familias es un factor fundamental en la sostenibilidad del proyecto, debido a que deben asumir dependiendo de cada caso, los costos correspondientes a derechos de notariado y registro, del valor del lote y/o del proceso de pertenencia. A pesar que se logren descuentos por parte de las entidades responsables de estos trámites, para las familias objeto de atención aún siguen siendo rubros altos, teniendo en cuenta su bajo poder adquisitivo y la dificultad de asegurar ingresos fijos.

- Promover un plan de acción involucrando diferentes entes nacionales, para la creación de instrumentos de gestión en el tema de hábitat y a la atención del déficit cualitativo de vivienda, enfatizando en la importancia del mejoramiento de las condiciones físicas de la vivienda y de la titulación predial; esto facilitaría la generación de políticas conjuntas y  la posibilidad de formulación de nuevas estrategias.

| Capítulo |  |
| --- | --- |
| 17 |  |

# Datos del responsable del proyecto

NATALIA ANDREA HINCAPIE CARDONA

Directora de Urbanizaciones y Titulación

| Capítulo |  |
| --- | --- |
| 18 |  |

# Control de cambios

| VERSIÓN ANTERIOR | ELABORADO POR | REVISADO POR | MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN | HOJAS A REEMPLAZAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Richard Eduardo López Torres | Maryori Elizabeth Jaimes Nova | Actualización de ejecución presupuestal y reprogramación de metas | 31,32,35,36 |
| 2 | Richard Eduardo López Torres | José Andrés Ríos Vega | Ajuste del presupuesto de la vigencia del proyecto, el nombre de responsable del mismo e inclusión del responsable de la Oficina asesora de Planeación | 35, 42 |
| 3 | Richard Eduardo López Torres | Carlos Abel Vela Rodríguez | Ajuste de metas y presupuesto por cierre de Plan de Desarrollo Bogotá Positiva. | 33,35,36 y 37 |
| 4 | Richard Eduardo López Torres | Carlos Abel Vela Rodríguez | Se realiza reformulación del proyecto por motivo de armonización y ajuste con el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” | Totalidad del documento |
| 5 | Richard Eduardo López Torres | Carlos Abel Vela Rodríguez | Se realiza reprogramación presupuestal por traslado al proyecto 3075. | 33 Y 34 |
| 6 | Richard Eduardo López Torres | Carlos Abel Vela Rodríguez | Se realiza reprogramación presupuestal por traslado al proyecto 3075. | 33 Y 34 |
| 7 | Richard Eduardo López Torres | Juana Patricia Caycedo Gutiérrez | Se realiza reprogramación de la anualización presupuestal por traslado al PI 404 | 34 y 35 |
| 7 | Luis Humberto Muñoz Yannet Rodríguez Osorio | Antonio Medina Romero | Se ajusta el presupuesto del proyecto de inversión teniendo en cuenta la reducción presupuestal realizada por la Secretaría de Hacienda Distrital e informada a través del radicado No 2013IE26257 de fecha 28 de noviembre de 2013. | 35 |
| 8 | Luis Humberto Muñoz Daniel Alfonso Velandia L. Yannet Rodríguez Osorio | Antonio Medina Romero | Se ajusta el presupuesto del proyecto de inversión teniendo en cuenta la solicitud de modificación No. 2014EE10152 del 29 de Julio de 2014. | 31 y 35 |
| 12 | Lina MIllán Daniel Alfonso Velandia L. | Aydee Marsiglia Richard López | Actualización General del documento | Varios |
| 13 | Daniel Alfonso Velandia L. | Richard López | Modificación por traslado presupuestal al proyecto 404. | 31 y 33 |
| 14 | Daniel Alfonso Velandia L. | Richard López | Modificación por traslado pago pasivo | 31 y 33 |
| 15 | Lina Millán | Aydee Marsiglia | Actualización Indicadores | 19 y 20 |
| 16 | Daniel Alfonso Velandia L. | Richard López | Modificación por aprobación de la cuota global para 2016 | 31 y 33 |
| 17 | Daniel Alfonso Velandia L. | Richard López | Actualización anualización meta, formulación presupuesto con inflactación IPC a precios de 2016. Cambio de monto entre conceptos de Gasto | 25, 31 y 32 |
| 18 | Lina MIllán Daniel Alfonso Velandia L. | Aydee Marsiglia Richard López | Actualización General del documento cierre PDD Bogotá Humana | Varios |
| 19 | Ivonne Maritza Gómez Cardona | Juan Pablo Velásquez Silva | Se ajustan el presupuesto por tipo de gasto para las vigencias 2018-2019 y 2020 de acuerdo con el Plan Plurianual de Inversiones | Pág. 25 |
| 20 | Sonia Milena Gil Montoya | Juan Pablo Velásquez Silva Ivonne Maritza Gómez | Se ajusta el flujo financiero del proyecto de acuerdo con la cuota global asignada por la Secretaría Distrital de Hacienda para la vigencia 2017 y las necesidades de ejecución del proyecto y las modificaciones presupuestales realizadas en la vigencia 2016. | 26 |
| 21 | Ivonne Maritza Gómez Cardona | Juan Pablo Velásquez Silva Julián Fonseca | Se ajusta la redacción de los indicadores y el flujo financiero del proyecto y se reduce la cuota global asignada por la Secretaría Distrital de Hacienda para la vigencia 2016 y se presentan modificaciones entre metas y componentes conforme las necesidades de ejecución del proyecto 2016 y necesidades de proyección para la ejecución de recursos 2017 | 23, 27 y 28 |
| 22 | Ivonne Maritza Gómez Cardona | Juan Pablo Velásquez Silva Julián Fonseca | Se ajusta las metas de la vigencia 2017 y el flujo financiero del proyecto por modificaciones entre metas y componentes conforme las necesidades de ejecución del proyecto 2016 | 21,22, 27, 28 y 29 |
| 23 | Ivonne Maritza Gómez Cardona | Juan Pablo Velásquez Silva Jefferson Malaver Gómez | Se ajusta el flujo financiero del proyecto por modificaciones entre metas y componentes conforme las necesidades de ejecución del proyecto en el primer bimestre de 2017 | 30-31 |
| 24 | Yair Josue Lizarazo | Juan Pablo Velásquez Silva Jefferson Malaver Gómez | Se ajusta el flujo financiero del proyecto por modificaciones entre metas y componentes conforme las necesidades de ejecución del proyecto en el segundo bimestre de 2017 | 30-31 |
| 25 | Yair Josue Lizarazo | Juan Pablo Cardona Acevedo Jefferson Malaver Gómez | Se ajusta el flujo financiero del proyecto por traslado a pasivos exigibles y modificaciones entre metas y componentes conforme las necesidades de ejecución del proyecto en los primer semestre de 2017 | 31-35 |
| 27 | Yair Josue Lizarazo | Juan Pablo Cardona Acevedo Jefferson Malaver Gómez | Se realiza reprogramación anual de las metas del proyecto, así como el flujo financiero por modificaciones entre metas y componentes conforme las necesidades de ejecución del proyecto en el tercer trimestre de 2017 | 22-27 y 41-42 |
| 28 | Yair Josue Lizarazo | Juan Pablo Cardona Acevedo Jefferson Malaver Gómez | Se ajuste al flujo financiero del proyecto teniendo en cuenta la cuota global asignada al proyecto y las modificaciones entre metas. | 42-43 |
| 29 | Yair Josue Lizarazo | Juan Pablo Cardona Acevedo Jefferson Malaver Gómez | Se ajustan metas del proyecto de conformidad con la gestión realizada durante el 2017, así como el flujo financiero del proyecto teniendo en cuenta los traslados presupuestales del ultimo trimestre | 27-30 y 46-48 |
| 30 | Yair Josue Lizarazo | Juan Pablo Velásquez Silva Jefferson Malaver Gómez | Se ajustan metas del proyecto de conformidad con la gestión realizada durante el 2017, así como el flujo financiero del proyecto teniendo en cuenta los ajustes entre metas | 31 y 50 |
| Se ajusta el formato para actualizar el cuadro de “Control de Cambios”, acorde al aprobado para el Sistema Integrado de Gestión. |  |  |  |  |

| Versión |  | Fecha Aprobación (dd-mmm-aaaa) | Cambios | Revisó Nombre(s) y apellido(s) del líder del proceso |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |  | 31-01-2018 | Se ajustan metas del proyecto de conformidad con la gestión realizada durante el 2017, así como el flujo financiero del proyecto teniendo en cuenta los ajustes entre metas. | JUAN PABLO VELÁSQUEZ SILVA Director de Urbanizaciones y Titulación |  |
| 31 | 22-02-2018 |  | Se ajusta el valor de las metas “Obtener 10.000 títulos”, “Hacer cierre de 7 procesos de urbanización” y “Entrega de 8 zonas de cesión” y traslado presupuestal entre conceptos de gasto. | JUAN PABLO VELÁSQUEZ SILVA Director de Urbanizaciones y Titulación |  |
| 32 | 27-06-2018 |  | Se realiza el ajuste del valor del proyecto en la “Apropiación Disponible por Tipo de Gasto” por asociación de nuevo concepto de gasto “0529-Sentencias Judiciales”, al Plan de Adquisiciones del proyecto. Se realiza reducción del concepto de gasto “0268-Otros Gastos Operativos de Titulación” en Dotación y se hace el correspondiente traslado a Infraestructura. | JUAN PABLO VELÁSQUEZ SILVA Director de Urbanizaciones y Titulación |  |
| 33 | 19-09-2018 |  | Se realiza ajuste a la apropiación disponible por tipo de gasto por traslado entre dotación e infraestructura. | NATALIA ANDREA HINCAPIE CARDONA Directora de Urbanizaciones y Titulación |  |
| 34 | 28-09-2018 |  | Se realiza ajuste a la apropiación disponible por fuente de financiación, en virtud de la apropiación de los 2900 millones producto de la suscripción del convenio 618-2018 con SDHT; de igual manera se realiza ajuste a la magnitud de la meta “Entregar 8 Zonas de Cesión” pasando de ocho 8 a nueve 9 zonas de cesión a entregar durante el cuatrienio 2016 -2020. Cabe resaltar que el plazo de ejecución del convenio No. 000618 es hasta el 31 de diciembre de 2019, por lo que la magnitud de la meta se incrementa en dicha vigencia. | NATALIA ANDREA HINCAPIE CARDONA Directora de Urbanizaciones y Titulación |  |
| 35 | 5-10-2018 |  | Se ajusta el flujo financiero de acuerdo con la cuota global asignada por la SDH para la vigencia 2019 y las necesidades de ejecución del proyecto. | NATALIA ANDREA HINCAPIE CARDONA Directora de Urbanizaciones y Titulación |  |
| 36 | 18-10-2018 |  | Se ajusta la anualización de la meta, “Hacer cierre de 7 procesos de urbanización” de acuerdo con la ejecución de los proyectos. | NATALIA ANDREA HINCAPIE CARDONA Directora de Urbanizaciones y Titulación |  |

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
| --- | --- | --- |
| YAIR JOSUE LIZARAZO CALDERON. Profesional Especializado DUT | JEFFERSON MALAVER GOMEZ Contratista Oficina Asesora de Planeación | NATALIA ANDREA HINCAPIE CARDONA Directora de Urbanizaciones y Titulación JAVIER DE JESÚS CRUZ PINEDA Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| Fecha: 18 de octubre de 2018 | Fecha: 18 de octubre de 2018 | Fecha: 18 de octubre de 2018 |

REVISTA PLANEACIÓN Y DESARROLLO, Volumen IV Nº 1, Enero – Marzo 1972. Publicada por el Departamento Nacional de Planeación, Bogotá - Colombia